ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення обласної ради

від 24 грудня 2020 року № 25-VIII

(II сесія VIII скликання)

із змінами, внесеними

рішенням обласної ради  від 
23 вересня  2021 року № 214-VIII

(XІІ сесія VIII скликання);

### Програма інформатизації

### Харківської області

### «Електронна Харківщина»

### на 2021 – 2023 роки

### м. Харків

### 2020 рік

ПАСПОРТ

програми інформатизації Харківської області

«Електронна Харківщина»

на 2021 – 2023 роки

Регіон: Харківська область.

Дата затвердження Програми:

Дата узгодження з Генеральним державним замовником – Міністерством цифрової трансформації України:  16 листопада 2020 року.

Керівник програми (посада, прізвище, ім'я та по батькові, адреса, номер телефону, факс, електронна адреса):

керівник апарату обласної державної адміністрації Клюцевський Володимир Іванович, 61002, м. Харків, Сумська, 64, тел. 700-29-65, 
факс 700-22-01, obladm@kharkivoda.gov.ua.

Науковий керівник Програми (посада, прізвище, ім'я та по батькові, адреса, номер телефону, факс, електронна адреса):

заступник наукового керівника програми – завідуючий кафедрою медіасистем та технологій Харківського Національного університету радіоелектроніки, кандидат технічних наук, професор Ткаченко Володимир Пилипович, 61166, м. Харків, пр. Науки, 14, корпус «і», тел. 702-13-78, d_mst@nure.ua.

Інформаційно-аналітичний центр (повна назва, форма власності, адреса, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону, факс, електронна адреса):

Кількість завдань (робіт) у поточному році:  50.

Кількість завдань на три наступні роки: 50.

Обсяги фінансування у 2021 році, у тому числі бюджетні/позабюджетні: 38122,00 тис. грн.

Обсяги фінансування на 2021 – 2023 роки, у тому числі бюджетні/позабюджетні: 100890,00 тис. грн.

### Зміст

1. Загальні положення	3

2. Стан і проблеми інформатизації області	6

3. Головна мета, завдання та пріоритетні напрями Програми	20

4. Принципи формування та реалізації Програми	24

5. Організаційне забезпечення виконання Програми	25

6. Визначення джерел фінансування Програми	26

7. Результати, очікувані від реалізації Програми	26

8. Завдання Програми на 2021 – 2023 роки	30

9. Завдання Програми на 2021 рік	43

### 1. Загальні положення

Програма інформатизації Харківської області «Електронна Харківщина» на 2021 – 2023 роки (далі – Програма) розроблена відповідно до Закону України «Про Національну програму інформатизації» (зі змінами), Концепції Національної програми інформатизації, схваленої Законом України 
«Про Концепцію Національної програми інформатизації» (зі змінами), постанови Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2000 року № 644 
«Про затвердження Порядку формування та виконання регіональної програми і проекту інформатизації» (зі змінами) та Концепції Програми інформатизації Харківської області, схваленої науково-технічною радою Програми інформатизації Харківської області 03 грудня 2002 року.

Програма позиціонується як складова частина Національної програми інформатизації, що об’єднує комплекс взаємопов’язаних організаційних, правових, соціально-економічних, науково-технічних, виробничих процесів, спрямованих на забезпечення умов для задоволення інформаційних потреб громадян та суспільства на основі створення, розвитку і використання інформаційних систем, мереж, ресурсів та інформаційних технологій з метою забезпечення регіону необхідною і достатньою інформацією з усіх напрямів життєдіяльності.

Основна увага в Програмі приділяється створенню та впровадженню інтегрованих проєктів, які дозволять сформувати єдину сучасну інформаційну інфраструктуру регіону та забезпечать формування та реалізацію державної політики: у сферах цифровізації, цифрового розвитку, цифрових інновацій, електронного урядування та електронної демократії, розвитку інформаційного суспільства, інформатизації; у сфері розвитку цифрових навичок працівників органів виконавчої влади та місцевого самоврядування; у сферах відкритих даних, розвитку національних електронних інформаційних ресурсів; у сфері надання електронних та адміністративних послуг.

Харківська область є одним із провідних регіонів України, що займає 31,415 тис. кв. км, – 5,2 % від загальної площі території України. За розміром площі Харківська область посідає четверте місце в Україні. Територія Харківської області розташована компактно, вона має зручну географічну конфігурацію.

Харківська область є третьою за кількістю населення в Україні. Так, чисельність наявного населення станом на 01.01.2020 становить 2 658,461 тис. осіб, економічний розвиток якого значною мірою визначає загальну ситуацію в державі.

За даними Державної служби статистики України, розмір  валового внутрішнього продукту Харківської області постійно зростає. Так, у 2018 році він склав 233321 млн грн, що складає 102,3 %

За загальним природно-ресурсним потенціалом Харківська область посідає 5 місце в Україні. Регіон підтримує економічні відносини з основними світовими ринками, наближений до багатьох ринків країн Європи та СНД. Унікальне геополітичне становище області – перехрестя економічних, підприємницьких, торговельних та інших шляхів – створює сприятливі умови для розвитку і подальшого поглиблення всебічного міждержавного співробітництва, перетворення області в діловий центр України.

Адміністративно-територіальний устрій Харківської області

До 25.10.2020 адміністративно-територіальний устрій Харківської області передбачав розподіл на 27 районів, 7 міст обласного значення, 10 міст районного значення, 61 селище міського типу.

Протягом 2015 – 2019 років у межах реформи децентралізації в Харківській області утворено 23 територіальні громади адміністративно-територіальних одиниць (далі – ОТГ), що складає 38,3 % від Перспективного плану формування територій громад Харківської області (затвердженого Кабінетом Міністрів України у грудні 
2019 року).

| Адміністративно-територіальні одиниці | Кількість одиниць |
| --- | --- |
| Райони області | 27 |
| Територіальні громади адміністративно-територіальних одиниць | 23 |
| Міста обласного значення | 7 |
| Міста районного значення | 10 |
| Селища міського типу | 61 |
| Міські населені пункти | 78 |
| Селища | 139 |
| Села | 1538 |

Також, в області функціонують органи місцевого самоврядування, з яких:

| Харківська обласна рада | 1 |
| --- | --- |
| Районні ради | 27 |
| Міські ради | 17 |
| Селищні ради | 60 |
| Сільські ради | 381 |

На даний час в результаті процесів децентралізації відповідно до  розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 червня 2020 року № 725-р «Про визначення адміністративних центрів та затвердження територій територіальних громад Харківської області» та постанови Верховної Ради України від 17 липня 2020 року № 3650 «Про утворення та ліквідацію районів» Харківська область поділена на 7 районів, які складаються з 56 територіальних громад.

У сучасних світових умовах виникає гостра необхідність  значного підвищення рівня інформатизації суспільства та інформаційно-аналітичного забезпечення органів виконавчої влади та місцевого самоврядування області. Використання новітніх інформаційних технологій, сучасної обчислювальної та комунікаційної техніки, наявність телекомунікаційної мережі, баз і банків даних, які створено та функціонують відповідно до чинного законодавства України, забезпечення єдиного науково обґрунтованого підходу до вирішення завдань інформатизації та формування системи підготовки висококваліфікованих фахівців спроможні забезпечити неухильне зростання показників соціально-економічного розвитку практично в усіх соціально-економічних сферах області, планомірне зростання її економічного потенціалу. Але наявність серед територіальних громад, що ініціювали процес об’єднання, громад із чисельністю до 5 тис. осіб формує ризики їх спроможності до саморозвитку й ефективного виконання делегованих повноважень.

Дана Програма продовжує впроваджувати визначену стратегію та завдання інформатизації органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування області, метою яких є подальше створення умов для ефективної діяльності державних службовців, забезпечення інформаційно-аналітичної підтримки процесів прийняття управлінських рішень, забезпечення прозорості діяльності органів влади та їх ефективної взаємодії, розвитку інформаційних послуг для фізичних та юридичних осіб, впровадження сучасних та перспективних інформаційних технологій в усі сфери життєдіяльності регіону.

У Програмі застосовуються такі основні терміни:

електронне урядування (е-урядування) – це форма організації державного управління, за якою відбувається активна взаємодія органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, а також суспільства, людини та громадянина, бізнесу за допомогою інформаційних комп'ютерних технологій (далі – ІКТ);

електронні адміністративні (державні) послуги – адміністративні (державні) послуги, які надаються в електронному вигляді органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування фізичним та юридичним особам;

засоби інформатизації – електронні обчислювальні машини, програмне, математичне, лінгвістичне та інше забезпечення, інформаційні системи або їх окремі елементи, інформаційні мережі та мережі зв’язку, що використовуються для реалізації інформаційних технологій;

інформатизація – сукупність взаємопов’язаних організаційних, правових, політичних, соціально-економічних, науково-технічних, виробничих процесів, що спрямовані на створення умов для задоволення інформаційних потреб громадян та суспільства на засадах створення, розвитку і використання інформаційних систем, мереж, ресурсів та інформаційних технологій, побудованих шляхом застосування сучасної обчислювальної та комунікаційної техніки;

інформаційна технологія – цілеспрямована організована сукупність інформаційних процесів із використанням засобів обчислювальної техніки, що забезпечують високу швидкість обробки даних, швидкий пошук інформації, розосередження даних, доступ до джерел інформації незалежно від місця їх розташування.

### 2. Стан і проблеми інформатизації області

Реалізація заходів з інформатизації Харківської області здійснюється з 2003 року і по цей час відповідно до рішень Харківської обласної ради від 10 грудня 2002 року «Про затвердження Програми інформатизації Харківської області» (зі змінами), від 23 грудня 2010 року № 28-VI 
«Про затвердження Програми інформатизації Харківської області «Електронна Харківщина» на 2011 – 2013 роки», від 30 січня 2014 року 
№ 937-VI «Про затвердження Програми інформатизації Харківської області «Електронна Харківщина» на 2014 – 2016 роки» та від 07 грудня 2017 року 
№ 561-VII «Про затвердження Програми інформатизації Харківської області «Електронна Харківщина» на 2018 – 2020 роки» (зі змінами).

Основні ключові напрями виконання завдань Програми:

- постійний моніторинг та урахування у Програмі новел чинного законодавства України;

- формування та розвиток інформаційно-телекомунікаційного середовища області;

- формування системи регіональних електронних інформаційних ресурсів;

- створення корпоративної мережі органів виконавчої влади і місцевого самоврядування області та локальних обчислювальних мереж, використання корпоративної пошти, забезпечення функціонування існуючих систем;

- інформатизація пріоритетних напрямів соціально-економічного розвитку регіону;

- побудова єдиної системи електронного документообігу між органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування області;

- придбання нового та легалізація існуючого програмного забезпечення;

- оснащення органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування області сучасними засобами комп’ютерної техніки;

- впровадження системи конфіденційного зв’язку на території області;

- створення регіональної системи інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування області;

- розвиток регіональної складової електронної інформаційної системи «Електронний Уряд».

Процес інформатизації в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування області характеризується такими чинниками:

- усі органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування області оснащені комп’ютерною технікою;

- впроваджено систему «Електронний кабінет депутата» для проведення засідань сесій обласної ради з використанням планшетних комп’ютерів;

- проведено модернізацію системи Wi-Fi обласної ради шляхом її дообладнання додатковими точками бездротового доступу;

- 27 районних державних адміністрацій та 27 районних рад, 7 виконавчих органів міських рад міст обласного значення забезпечені доступом до мережі «Інтернет» та мають власні вебсайти (станом на 25.10.2020);

- 27 районних державних адміністрацій та 27 районних рад, 7 виконавчих органів міських рад міст обласного значення під’єднані до обласної системи відеоконференцзв’язку (станом на 25.10.2020), що була створена у 2013 році. В результаті модернізації зазначеної системи передбачена можливість збільшення кількості абонентів. Таким чином відбудеться підключення до системи об’єднаних територіальних громад;

- зареєстровано домени, придбано та підтримується в актуальному стані програмне забезпечення та сервери для здійснення електронного обміну інформацією із використанням електронної пошти в усіх районних державних адміністраціях, районних радах, виконавчих органах міських рад міст обласного значення та структурних підрозділах Харківської обласної державної адміністрації відповідно до вимог чинного законодавства України;

- висвітлення інформаційної діяльності обласної державної адміністрації здійснюється за допомогою офіційного вебсайту http://kharkivoda.gov.ua, а обласної ради – за допомогою вебсайту http://oblrada.kharkov.ua;

- усі працівники обласної державної адміністрації та її структурних підрозділів працюють із використанням інформаційних технологій;

- триває впровадження в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування Харківської області  єдиної системи електронного документообігу;

- більшість сільських та селищних рад області оснащені комп’ютерною технікою із підключенням на 92 % до мережі «Інтернет»;

- здійснюються заходи щодо впровадження технічного захисту інформації інформаційних ресурсів органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. Отримуються атестати відповідності комплексної системи захисту інформації АС3, АС2, АС1;

- здійснюються заходи щодо антивірусного захисту інформації. Встановлено, використовується та оновлюється антивірусне програмне забезпечення ESET Endpoint Antivirus;

- продовжується створення та супроводження корпоративної і локальних обчислювальних мереж органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування області, здійснюється забезпечення функціонування існуючих систем.

За період  з 2018 по 2020 рік в області:

Відповідно до розпоряджень голови обласної державної адміністрації розроблено та узгоджено зміни до персонального складу науково-технічної ради Програми інформатизації Харківської області.

Обласною державною адміністрацією:

Оновлено парк серверної, мережевої та комп’ютерної техніки та придбано:

37 комплектів персональних комп’ютерів;

33 одиниці багатофункціональних пристроїв;

24 WiFi-роутера;

відеосервер для забезпечення відеоконференцзв’язку при проведенні обласних заходів;

2 сервера та мережеве обладнання з метою модернізації комунікаційного вузла обласної державної адміністрації;

блок безперервного живлення для серверного обладнання;

запасні частини для серверного обладнання;

2 фотосканера;

2 сканера поточного вводу та ручні сканери.

Придбано ліцензійне програмне забезпечення:

для персональних комп’ютерів операційні системи (37 примірників WinPro 10 SNGL OLP);

для створення документів (20 примірників OfficeStd 2016 UKR OLP);

для серверного обладнання (придбано 350 додаткових ліцензій мережевого програмного забезпечення для обслуговування сервісу електронної пошти органів виконавчої влади області на доменах kharkivoda.gov.ua, sp.kh.gov.ua, rda.kh.gov.ua, mr.kh.gov.ua та kh.gov.ua);

для захисту від вірусів (щорічно оновлюються ліцензії антивірусного програмного забезпечення «ESED ESET Endpoint Antivirus» для захисту від вірусів автоматизованих робочих місць апарату обласної державної адміністрації);

для фінансового аналізу та бухгалтерського обліку («Адельгейм»).

Впроваджено систему електронного документообігу «АСКОД» із використанням електронно-цифрового підпису, а саме:

конвертовано історичну базу попередньої системи електронного документообігу;

придбано 135 іменних ліцензій системи електронного документообігу «АСКОД»;

придбано ліцензії програмного криптографічного засобу захисту інформації, а саме: Бібліотек зі складу комплексу програмного користувача центру сертифікації ключів «ІІТ Користувач ЦСК-1»;

придбано ліцензії програмного забезпечення систем керування базами даних Oracle Database Standard Edition 2.

Щорічно узгоджується договір щодо отримання Харківською обласною державною адміністрацією від RIPE (Regional Internet Registries) Незалежних номерних Інтернет-ресурсів (постійних IP адрес) для внутрішнього використання.

Забезпечено технічне обслуговування, модернізацію та налаштування системи звукового та відеовідтворення малої зали Будинку рад, приміщень за адресою: вул. Сумська, 64, м. Харків.

Організовано резервне копіювання офіційного вебсайту обласної державної адміністрації.

Забезпечено інтернет-трансляції засідань регіональної комісії з оцінки та забезпечення проведення попереднього конкурсного відбору інвестиційних програм та проєктів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку.

Проведено щорічну планову інвентаризацію комп’ютерної техніки та  комп’ютерних програм, що використовуються в структурних підрозділах обласної державної адміністрації та районних державних адміністрацій, на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2003 року № 1433 «Про затвердження Порядку використання комп’ютерних програм в органах виконавчої влади». За результатами інвентаризації надано звіт до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

Харківською обласною радою вжити низку заходів.

Так, впроваджено систему бездротового доступу до мережі «Інтернет» шляхом її дообладнання додатковими точками Wi-Fi доступу у приміщеннях Харківської обласної ради.

Здійснено модернізацію центрального комунікаційного вузла Харківської обласної ради та мультимедійної системи для проведення активів, колегій, нарад, пленарних засідань сесій обласної ради у залі засідань Будинку рад за адресою: вул. Сумська, 64, м. Харків.

Придбано програмно-апаратний комплекс «Система поіменного голосування».

Розроблено та впроваджено програмне забезпечення модулю «Електронний кабінет депутата» з використанням планшетного комп’ютера.

Придбано 120 планшетних комп’ютерів для забезпечення перегляду проєктів рішень та матеріалів до них депутатами обласної ради у безпаперовій формі (із чохлами та захисними плівками).

Представниками обласної державної адміністрації взято участь у засіданнях робочої групи з реалізації Концепції розвитку системи електронних послуг в Україні на 2017 – 2018 роки. Розроблено технічне завдання на створення Порталу електронних послуг Харківської області (далі – Портал). Організовано роботу щодо створення Порталу. У зв’язку з реструктуризацією структурних підрозділів обласної державної адміністрації, які є суб’єктами надавання адміністративних послуг, на даний час Портал працює в тестовому режимі (http://e-poslugy.kh.gov.ua). До Порталу інтегровано систему електронної ідентифікації та автентифікації користувачів, а також реалізовано інтеграцію кваліфікаційного електронного підпису та електронну ідентифікацію з використанням BankID.

Опрацьовано та погоджено проєкт розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану заходів щодо розвитку відкрити даних в Україні на 2018 – 2020 роки».

Обласна державна адміністрація для реалізації заходів Програми постійно проводить роботу із забезпечення безперебійного функціонування інформаційно-телекомунікаційної системи та існуючих інформаційних ресурсів, а також оснащення сучасною комп’ютерною технікою органів виконавчої влади області.

Впроваджено та забезпечено безперебійну роботу системи зберігання та архівування електронних документів в апараті обласної державної адміністрації.

У відділі роботи із зверненнями громадян апарату обласної державної адміністрації забезпечено безперебійну роботу системи відеоспостереження.

Забезпечено безперебійну роботу системи обміну службовими документами обласної державної адміністрації.

Забезпечено безперебійну роботу автоматизованої системи «Нагородна справа», призначеної для обліку списку осіб, на яких подано документи для нагородження державними нагородами або урядовими відзнаками.

Проведено роботу щодо реєстрації електронно-цифрових підписів посадових осіб апарату обласної державної адміністрації кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг інформаційно-довідкового департаменту Державної податкової служби України та кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг Державної казначейської служби України.

Підтримується в актуальному стані Реєстр інформаційних, телекомунікаційних, інформаційно-телекомунікаційних систем органів виконавчої влади, а також підприємств, установ і організацій, що належать до сфери їх управління (щопівроку до інформаційного фонду надаються оновлені відомості інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем органів виконавчої влади області).

Щокварталу та щороку до обласної ради та до Міністерства цифрової трансформації України надсилаються звіти щодо виконання регіональної Програми інформатизації Харківської області.

Організовано проходження працівниками обласної державної адміністрації та обласної ради навчань «Підвищення кваліфікації з питань використання електронного документообігу». Підвищення кваліфікації пройдено усіма працівниками апарату обласної державної адміністрації та її структурних підрозділів.

Технічне забезпечення комп'ютерною технікою за категоріями по обласній державній адміністрації, районних державних адміністраціях наведено у таблиці 2.

Таблиця 2

Розподіл комп'ютерної техніки в обласній державній адміністрації, районних державних адміністраціях і виконавчих органах міських рад міст обласного значення за категоріями у 2020 році

| № з/п | Вид комп’ютерної техніки | Кількість, од. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Загальна кількість комп'ютерів, з них: | 4562 |
| 1.1. | Придбаних у звітному році | 183 |
| 1.2. | Серверів | 116 |
| 1.3. | Кількість комп’ютерів застарілого типу | 1211 |
| 1.4. | Сучасних комп’ютерів | 3094 |
| 1.5. | Комп’ютерів, виведених із експлуатації у звітному році | 118 |

Для забезпечення обміну електронною інформацією з використанням електронної пошти в усіх районних державних адміністраціях, районних радах, виконавчих органах міських рад міст обласного значення, структурних підрозділах обласної державної адміністрації обласною державною адміністрацією зареєстровано домени sp.kh.gov.ua, rda.kh.gov.ua та mr.kh.gov.ua, придбано та підтримується в актуальному стані програмне забезпечення та сервери центрального комунікаційного вузла Харківської обласної державної адміністрації.

Відсоток робочих місць в апараті обласної державної адміністрації, підключених до мережі Інтернет, складає 93,75 %, у структурних підрозділах обласної державної адміністрації – 71,41 %, у районних державних адміністраціях – 74,52 %.

Пропускна спроможність існуючих каналів зв’язку:

- центральний комунікаційний вузол обласної державної адміністрації забезпечує доступ до мережі Інтернет за рахунок підключення до 
3-х провайдерів із використанням волоконно-оптичних мереж зі швидкістю  до 100 Мбіт/с кожна;

- у структурних підрозділах обласної державної адміністрації від 20 Мбіт/с до 100 Мбіт/с;

- пропускна спроможність каналів у районних державних адміністраціях від 20 Мбіт/с до 100 Мбіт/с;

- пропускна спроможність каналів у виконавчих органах міських рад міст обласного значення – від 20 Мбіт/с до 100 Мбіт/с.

Наявність корпоративної мережі та відсоток підключення до неї в апараті обласної державної адміністрації складає  100 %, у структурних підрозділах обласної державної адміністрації – 52,72 %, районних державних адміністраціях – 34,78 %.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 року № 55 «Деякі питання документування управлінської діяльності»  (зі змінами) розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 27 вересня 2019 року № 497 в Харківській обласній державній адміністрації  упроваджено систему електронного документообігу «АСКОД» із використанням електронно-цифрового підпису (далі – СЕДО «АСКОД»). На даний час до СЕДО «АСКОД» Харківської обласної державної адміністрації підключено 443 іменні ліцензії. Наявні ліцензії закріплено за працівниками апарату обласної державної адміністрації, керівниками та діловодами 23 структурних підрозділів обласної державної адміністрації, 27 районних державних адміністрацій, виконавчих комітетів 6 міст обласного значення та 23 об’єднаних територіальних громад. У подальшому планується збільшення кількості ліцензій та підключення до СЕДО «АСКОД» усіх працівників органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

Також в електронному вигляді ведуться інші інформаційні ресурси, які створені відповідно до нормативно-правових актів та розпорядчих документів (ЄІАС «Діти», центральний фондовий каталог архівного фонду України «FCDB», система обліку і обробки особових карток державних службовців, атестованих та резерву «Картка» та інші).

В апараті обласної державної адміністрації, 27 районних державних адміністраціях та 6 міських радах міст обласного значення  впроваджено обласну систему  відеоконферецзв’язку на базі обладнання LifeSize. Придбано потужний сервер Polycom, за допомогою якого з’явилася можливість збільшити кількість абонентів обласних відеонарад із урахуванням створених об’єднаних територіальних громад.

У рамках впровадження інформаційно-пошукової системи законодавчої бази в електронному виді в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування області впроваджується двостороння взаємодія з виробником програмного забезпечення "ЛІГА ЗАКОН 1", до баз даних якої буде внесено усі розпорядчі акти голови обласної державної адміністрації.

Одним із пріоритетів соціально-економічного розвитку області є          інформатизація соціальної сфери.

Відповідно до Закону України «Про адміністративні послуги» в Харківській області створено та діє 49 офісів ЦНАП у: 24 районах, 14 міських, селищних та сільських радах (у т.ч. ОТГ), 11 офісів у м. Харкові.

За даними моніторингу у Харківській області:

- 31 ЦНАП мають вільний WI-FI;

- 18 ЦНАП впровадили електронний документообіг. 10 з них (в м. Харків) користуються єдиною комп’ютерною програмою «Центр соціальних послуг» (КП «Харківський ДАТА ЦЕНТР»), інші використовують окремі системи;

- 25 ЦНАП оснащені POS-терміналами для оплати адміністративних послуг;

- 5 ЦНАП мають I-box для здійснення платежів;

- 12 ЦНАП мають програмно-технічний комплекс самообслуговування;

- 17 ЦНАП діє електронна реєстрації на вебсайті центру;

- у 21 ЦНАП запроваджено автоматизовану систему керування чергою;

- у 12 ЦНАП запроваджено систему надання суб'єктам звернень за допомогою чат-ботів.

У 13 ЦНАП регіону (у т.ч. 9 офісів ЦНАП м. Харків, ЦНАП м. Чугуїв, 
м. Ізюм, м. Мерефа, Нововодолазької селищної ради) встановлено робочі станції для оформлення та видачі паспорта громадянина України для виїзду за кордон із електронним носієм та паспорта громадянина України у формі ID-картки, для реєстрації/зняття з реєстрації місць проживання/перебування осіб (внесення змін ID-карток) із комплектом обладнання для взяття біометричних даних (параметрів) та надаються паспортні послуги.

Таким чином, сфера надання адмінпослуг залишається однією з найважливіших складових розбудови системи доступних, прозорих та не корупційних сервісів суб’єктів владних повноважень, а також створення сприятливих умов для ведення бізнесу.

Проблематикою функціонування більшості ЦНАП залишається забезпечення високошвидкісним доступом до мережі «Інтернет», встановлення POS-терміналів та І-box, а також єдиний електронний документообіг.

Інтеграція реєстрів, взаємодія систем та баз даних, комплексна цифрова інфраструктура для адміністраторів ЦНАП та суб’єктів надання адміністративних і публічних послуг є передумовою трансформації ЦНАП у Центри Дії на території Харківської області.

Могутнім  важелем підвищення добробуту населення є надання  цілого комплексу послуг, у тому числі й інформаційних, але до сьогодні  не вирішені питання про надання соціальної допомоги за єдиною заявою із використанням інформаційної мережі «Інтернет», не забезпечено спрощення процедур отримання соціальної  допомоги за рахунок ефективної взаємодії органів влади. Стан інформатизації соціальної сфери потребує подальшого розвитку та удосконалення.

У Харківській області за попередній період виявлено 229 загальноосвітніх шкіл, 44 медичних закладів, 734 бібліотек, які не мають підключення до волоконно-оптичних мереж.

Основні проблеми полягають в:

- недостатньому рівні розвитку телекомунікаційної інфраструктури в сільській місцевості Харківської області;

- затримці з конкурсом на частоти мобільного зв’язку мереж 4G;

- наявності правових та організаційних бар’єрів, великих фінансових витрат під час побудови інфраструктури доступу до мережі Інтернет;

- відсутності механізму спільного використання інфраструктури доступу до мережі Інтернет;

- низькому рівні забезпечення населення, підприємств, установ і організацій широкосмуговими телекомунікаційними послугами;

- неефективному використанні операторами телекомунікацій побудованих волоконно-оптичних ліній зв’язку та мереж мобільного зв’язку.

Мета розвитку галузі у 2021 році:

забезпечення покриття та проникнення ШСД на території Харківської області, розвиток фіксованого та мобільного ШСД. Розбудова широкосмугового доступу, шляхом сучасної інформаційної інфраструктури та підключення закладів соціальної інфраструктури.

До закладів соціальної інфраструктури відносяться:

- заклади дошкільної, середньої та професійно-технічної освіти, дитячі будинки інтернатного типу, центри розвитку дитини, інклюзивно-ресурсні центри, інші заклади освіти);

- медичні заклади всіх ланок (амбулаторії групової практики, амбулаторії монопрактики, пункти здоров’я, центри первинної медико-санітарної допомоги, заклади екстреної медичної допомоги та станції швидкої або невідкладної медичної допомоги, міські та районні заклади охорони здоров’я, обласні заклади охорони здоров’я, інші медичні заклади, оздоровчі комплекси, державні центри реабілітації, тощо);

- заклади надання соціальних послуг (стаціонарні інтернатні установи та заклади, реабілітаційні установи та заклади, установи та заклади денного перебування, установи та заклади тимчасового або постійного перебування, територіальні центри надання соціальних послуг, інші заклади соціальної підтримки (догляду);

- заклади культури, фізичної культури і спорту (дитячо-юнацькі спортивні школи, молодіжні центри, бібліотеки, музичні школи, художні школи, хореографічні школи, школи мистецтв, центри культури, дозвілля та спорту тощо);

- центри надання адміністративних послуг;

- заклади МВС, ДСНС, центри безпеки;

- транспортні центри: залізничні вокзали, автовокзали;

- органи місцевої влади.

Завдання розвитку галузі у 2021 році:

- отримання даних щодо доступності підключення ШСД;

- забезпечення прозорості подальшого розширення ШСД;

- виявлення перспективних напрямів удосконалення;

- підтримка процесів планування та прийняття рішень щодо збору більш точної інформації стосовно проблемних зон розвитку мережі ШСД;

- забезпечення технічної можливості підключення до фіксованого ШСД зі швидкістю 100 Мбіт/с для  населення;

- підключення закладів соціальної інфраструктури, що надають соціальні послуги та органів місцевого самоврядування до ШСД із швидкістю не менше 100Мбіт/с;

- удосконалення доступу до магістральних оптичних мереж Харківської області;

- моніторинг покриття інтернетом на території Харківської області та якості послуг широкосмугового доступу до інтернету;

- розрахунок оплати операторами/провайдерами за користування інфраструктурою  для надання телекомунікаційних послуг, передбачивши пропорційний розподіл витрат між операторами на підтримку інфраструктури, до якої вони мають доступ; встановлення граничної плати як для житлових, так і нежитлових приміщень;

- забезпечення фінансової доступності інтернету для осіб з інвалідністю.

Очікувані результати:

Для бізнесу – це можливість доступу до нових ринків збуту (національних та міжнародних), ресурсів, здійснення більш ефективного управління та прямої комунікації з клієнтами.

Підключення до широкосмугового доступу до інтернету закладів освіти надасть доступ до сучасних онлайн-курсів, цифрової грамотності, які конкурують з класичним університетським навчанням.

Для закладів медицини створює можливості використання телемедицини, дистанційного консультування і моніторингу пацієнтів, ведення електронних медичних книжок, що дозволяє надавати послуги у віддаленій місцевості.

Державні послуги стануть більш доступними, зручними для мешканців Харківської області за допомогою онлайн-платформ.

Мбіт/с

Усі суб’єкти транспортного комплексу області постійно удосконалюють систему надання електронних послуг населенню. В області організовані та діють електронні системи довідкової інформації за різними напрямами транспортної діяльності, впроваджено елементи системи замовлень пасажирських квитків із використанням мережі «Інтернет».

Також, в Харківській області рішенням обласної ради від 27 лютого 2020 року № 1199-VII затверджено комплексну регіональну Програму забезпечення публічної безпеки і порядку та протидії злочинності на території Харківської області на  2020 – 2022 роки, в завданнях якої з метою посилення безпеки у місцях масового перебування громадян (вокзали, ринки, торговельні та розважальні центри тощо), масового відпочинку громадян, публічних місць, перехресть доріг (місць концентрації ДТП), де найбільш часто відбуваються правопорушення, передбачено придбання для встановлення систем відеонагляду, а також стаціонарних переговорних апаратів термінового виклику спеціальних служб (підрозділів поліції, ДСНС, медичної допомоги) з виведенням сигналу, який від них надходить, до служби «102», та постійного моніторингу стану публічної безпеки і порядку, оперативного реагування на надзвичайні події, а також придбання електронних планшетів, відеореєстраторів, відеотехніки, сучасних засобів зв’язку для забезпечення груп швидкого реагування на повідомлення про правопорушення Головного управління Національної поліції в Харківській області.

За ініціативою президента України Володимира Зеленського обласна державна адміністрація планує проведення заходів, пов’язаних з реалізацією проєкту «Харківщина – Кремнієва долина України» та розвитком цифрової інфраструктури області.

Так як інформаційні технології відіграють значну роль у соціальній та економічній діяльності суспільства для забезпечення розвитку економіки та соціальної сфери життєдіяльності населення регіону. Інтенсивне проникнення інформаційно-комунікативних технологій в усі сфери людської діяльності стає невід’ємною частиною повсякденного життя мешканців Харківської області. Для залучення Харківської області в глобальні інформаційні процеси необхідно підвищити рівень використання потенціалу інформаційних технологій в регіоні, сприяти надходженню інвестицій для розвитку інновацій в IT-сфері.

За даними дослідження Kharkiv IT Research 2.0 кількість фахівців, задіяних в ІТ-індустрії регіону станом на червень 2020 року, складала більше 35000 осіб (без врахування фахівців, що  працюють на freelance). За даними асоціації IT Ukraine, експорт IT-послуг у 2019 році становив 4,17 млрд доларів США, а обсяг сплачених податків від IT-експорту – 16,7 млрд грн. Таким чином, IT-галузь є важливою частиною економіки України і від неї певною мірою залежить покращення рівня життя населення.

Серед очікуваних результатів впровадження зазначеної ініціативи є створення інформаційно-комунікативного простору для більш ефективної взаємодії між представниками ІТ-галузі, створення системи заходів, спрямованої на розвиток іміджу та репутації регіону у міжнародному ІТ-просторі як центру технологій та інновацій.

З метою створення сприятливих умов для розвитку ІТ-індустрії на території Харківської області відповідно до Указу Президента України від 03.09.2020 № 371 «Про заходи щодо створення сприятливих умов для розвитку ІТ-індустрії в Україні», та відповідно до завдань Стратегії розвитку Харківської області на 2021-2027 роки, згідно з розпорядженням голови обласної державної адміністрації  від 28.09.2020  № 612 «Про утворення робочої групи з розробки інноваційної інфраструктури для реалізації проєкту «Харківщина – Кремнієва долина України» та створення сприятливих умов для розвитку ІТ-індустрії на території Харківської області при Харківській обласній державній адміністрації» була сформована робоча група для реалізації проєкту.

Одночасно з цим, існує проблема недостатньої цифрової грамотності населення. Для вирішення її Програмою передбачено організація та проведення освітніх інформаційних та практичних заходів з метою підняття рівня цифрової грамотності для різних верств населення, видання електронних посібників е-сервісів, рекомендацій та роз’яснень щодо їх використання, навчальні відео-ролики та презентації тощо. Це обумовлено результатами дослідження «Цифрова грамотність населення України», яке було проведено вперше в Україні Програмою EGAP (Програма «Електронне урядування задля підзвітності влади та участі громади») для Міністерства цифрової трансформації України, 53% населення України володіють цифровими навичками нижче базового рівня. Так, взагалі не володіють такими навичками 15,1% українців, а низький рівень мають 37,9% громадян.

У східному регіоні 15,3% – зовсім не володіють цифровими навичками, 37,4% – відсутні цифрові навички в одній із чотирьох сфер компетенцій,
23,7% – володіють навичками з чотирьох сфер на рівні не нижче «середнього», 23,5% – володіють всіма компетенціями «вище середнього» та мають високий рівень цифрової грамотності.

Цифровізації, розбудова нових можливостей, поява нових державних та регіональних е-сервісів для громадян зобов’язує підвищувати спроможність використання електронних ресурсів, збільшувати цифрові навички та грамотність для забезпечення сталого розвитку регіону.

Для впровадження сучасних е-інструментів в управлінські процеси планується вжити заходи та здійснити розбудову обласної цифрової інформаційно-аналітичної системи баз даних та реєстрів. Реалізація дозволить впровадити комплексне та уніфіковане програмне забезпечення в області, що прискорить збір та обробку статистичної інформації, ведення реєстрів та актуалізації моніторингових даних.

Сучасні ІТ-рішення за категоріями:

- адміністрування, електронний документообіг та управління проєктами;

- управління комунальними підприємствами, енергоменеджмент ЖКГ;

- управління бюджетними процесами, бухгалтерський і податковий облік, кадрове забезпечення та нарахування виплат.

- рішення для галузей: охорона здоров’я, соціальний захист, освіта та культура, захист навколишнього середовища тощо.

Розвиток інформаційних технологій та комплексний підхід до інтеграції сучасних е-інструментів в управлінські процеси дозволяє більш ефективно впроваджувати місцеву політику розвитку, заощаджувати кошти місцевих бюджетів та мати можливість отримання інфографіки всіх сфер соціального та економічного життя громади.

Водночас існують проблеми як державного, так і регіонального рівнів, зокрема:

- відсутність типового проєкту з надання юридичним та фізичним особам адміністративних послуг на основі електронної інформаційної системи «Електронний регіон»;

- низький рівень інформатизації окремих галузей сільськогосподарського комплексу області;

- низька ефективність використання фінансових, матеріальних, кадрових ресурсів, спрямованих на виконання Національної програми інформатизації;

- недостатнє впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у соціальну сферу та незадовільний рівень обізнаності населення, стосовно надання їм послуг із використанням сучасних комп’ютерних технологій;

- існує певна невпорядкованість інформаційних відносин між державним, регіональним та місцевим рівнями, що простежуються у стосунках органів державної влади при організації інформаційної взаємодії. Практично відсутня така взаємодія і між органами місцевого самоврядування області;

- відсутність окремих спеціалістів з інформаційних технологій та інформаційно-комп’ютерного забезпечення, у зв’язку з недостатньою кількістю штатних працівників в органах виконавчої влади в результаті розпочатого процесу децентралізації влади. Результатом браку спеціалістів є неможливість задоволення потреб місцевих органів виконавчої влади в інформаційних ресурсах і темпах розвитку інформатизації в районах;

- великий розбіг розміру заробітної плати ІТ-спеціалістів у державному секторі та в бізнес-секторі економіки, унаслідок чого відсутня мотиваційна складова для залучення спеціалістів високого рівня для роботи над проєктами на регіональному та районному рівнях;

- низький рівень комп’ютерної грамотності населення і недостатній – державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування;

- більшість технічного обладнання застаріла і потребує модернізації або поновлення;

- відсутня сучасна єдина інформаційно-телекомунікаційна система та єдиний інформаційний ресурс області;

- недостатній рівень пропускної спроможності більшості наявних каналів зв'язку в сільських та селищних радах області;

- повільні темпи впровадження інформаційно-аналітичних систем;

- відсутність належного фінансування програм інформатизації. Недостатня сума коштів виділяється на придбання, впровадження та супроводження програмно-технічних засобів, розроблення інформаційних ресурсів що негативно впливає на планування робіт, пов’язаних із розробленням технічних завдань і робочих проєктів та проведенням публічних закупівель, що, в свою чергу, ускладнює розроблення та виконання завдань Програми інформатизації.

Основні проблеми електронного розвитку адміністративно-територіальних одиниць:

- до закінчення процесу децентралізації, який змінює адміністративно-територіальні одиниці, існують перепони впровадження проєктів інформатизації в регіоні;

- нерівномірність забезпечення можливості доступу населення до комп’ютерних і телекомунікаційних засобів, поглиблення «інформаційної нерівності» між окремими адміністративно-територіальними одиницями, галузями економіки та різними верствами населення в міській та сільській місцевостях;

- істотний дисбаланс у розвитку інфраструктури і ступені інтеграції інформаційних комп'ютерних технологій у основні ділові процеси;

- нерозвиненість інформаційних послуг і ресурсів для громадян і організацій;

- низький рівень інформаційної грамотності та готовності населення до використання ІКТ;

- високий рівень соціально-економічного розшарування населення і низький платоспроможний попит на ІКТ;

- мала частина економічно активного населення, яке пройшло спеціальну підготовку з використання ІКТ у трудовій діяльності;

- низький рівень участі держави і бізнесу в навчанні навичкам використання ІКТ;

- низька мотивація населення.

Істотно гальмує становлення електронних форм взаємодії між органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування області, фізичними і юридичними особами неузгодженість галузевих та відсутність багатьох державних стандартів у інформаційній сфері.

Іншим чинником, який істотно стримує розвиток регіональних інформаційних систем, є те, що в Україні відсутні типові технічні рішення стосовно створення автоматизованих систем обробки інформації для органів місцевого самоврядування регіонів. Наслідком цього є не тільки відставання в розвитку інформаційних систем органів місцевого самоврядування області, але й колосальні витрати, викликані необхідністю індивідуальної розробки таких систем

### 3. Головна мета, завдання та пріоритетні напрями Програми

Під регіональною інформатизацією розуміється процес ефективної і узгодженої інформаційної взаємодії органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування області з реалізації прав і свобод громадян, забезпечення соціально-економічного розвитку і ефективності державного управління та місцевого самоврядування в регіоні на основі використання сучасних інформаційних технологій.

Головною метою Програми на 2021 – 2023 роки є розбудова та створення умов для розвитку регіональної складової електронної інформаційної системи «Електронний Уряд», удосконалення системи забезпечення місцевих органів влади повною й достовірною інформацією для підтримки процесів прийняття управлінських рішень, забезпечення інформаційних потреб громадян, суспільства та держави, сприяння соціально-економічному розвитку регіону шляхом упровадження сучасних та перспективних інформаційних технологій в усі сфери життєдіяльності регіону, створення умов для модернізації інформаційної інфраструктури.

Основними завданнями інформатизації області в 2021 – 2023 роках є:

- нормативно-правове, організаційне та методичне забезпечення Програми;

- подальший розвиток інформаційно-телекомунікаційного середовища регіону;

- забезпечення розвитку регіональних інформаційних систем, інформаційно-аналітичних систем органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування області, формування системи регіональних електронних інформаційних ресурсів;

- створення умов для розвитку регіональної складової електронної інформаційної системи «Електронний Уряд»;

- реалізація проєкту «Харківщина – Кремнієва долина України»;

- продовження створення корпоративної та локальних обчислювальних мереж обласної державної адміністрації та обласної ради, районних державних адміністрацій та районних рад, забезпечення функціонування існуючих систем;

- побудова та підключення до волоконно-оптичних ліній зв’язку об’єктів соціальної інфраструктури (заклади охорони здоров’я, освіти, культури, спорту і т.д.) області;

- забезпечення необхідного рівня кваліфікації державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування щодо застосування інформаційно-комунікаційних технологій.

Зважаючи на головні завдання у 2021 – 2023 роках,  передбачається:

- проведення заходів щодо забезпечення підвищення ефективності використання коштів обласного та місцевих бюджетів задля впровадження інформаційних технологій, обґрунтоване корегування завдань Програми інформатизації та визначення пріоритетів на наступні роки;

- розбудова волоконно-оптичної кабельної системи Харківської обласної ради та обласної державної адміністрації, модернізація існуючої структурованої кабельної системи та комунікаційного вузла;

- побудова та підключення до волоконно-оптичних ліній зв’язку об’єктів соціальної інфраструктури (заклади охорони здоров’я, освіти, культури, спорту і т.і.) області;

- реалізація проєкту «Харківщина – Кремнієва долина України» та розвиток цифрової інфраструктури області;

- створення та ведення геоінформаційної системи області: електронних карт, обласної інфраструктури просторових даних, кадастру об'єктів нерухомості, земельного кадастру, кадастру корисних копалин, лісового та водного кадастрів, реєстру промислових і сільськогосподарських підприємств;

- сприяння використанню у регіоні програмного забезпечення з відкритим кодом;

- створення системи баз даних та репозитарію архівних документів  у електронній формі;

- розвинення корпоративної системи електронного документообігу з використанням електронно-цифрового підпису у органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування області;

- підвищення рівня кваліфікації державних службовців на основі створення і розвитку інформаційної системи підтримки безперервної професійної освіти державних службовців, системи управління знаннями;

- розроблення та впровадження типових проєктів інформатизації для районної державної адміністрації, об’єднаної територіальної громади, районної ради та сільської/селищної ради. Оснащення районних державних адміністрацій, територіальних громад, районних рад, сільських та селищних рад сучасним комп’ютерним обладнанням та ліцензійним програмним забезпеченням;

- впровадження новітніх інформаційних технологій з метою подолання «електронної нерівності» між містами та сільськими районами області;

- забезпечення роботи офіційних вебсайтів органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування області;

- розвиток системи колективного доступу до мережі «Інтернет»;

- забезпечення безперебійного та безаварійного функціонування сучасної системи регіональних інформаційних ресурсів, телекомунікаційного центру області, корпоративної пошти області, системи електронного документообігу, захищеного телекомунікаційного центру області, корпоративної мережі області, локальних мереж структурних підрозділів обласної державної адміністрації, планова модернізація існуючих технологічних систем.

Пріоритетними напрямами інформатизації області є:

- підвищення ефективності реалізації правової діяльності органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування області,  вдосконалення механізмів державного регулювання на основі створення та розвитку:

- систем інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування області;

- ситуативних центрів і систем прогнозування можливих наслідків управлінських рішень;

- єдиної системи збору, обробки, реєстрації та розповсюдження нормативно-правових актів, аналізу відповідності існуючої нормативно-правової бази правовій практиці, системи забезпечення законодавчої діяльності, яка підтримує розміщення електронних версій документів;

- пунктів загального доступу до інформаційних ресурсів;

- центрів телефонного обслуговування, що забезпечують можливість безкоштовного звернення громадян і організацій у відповідні органи виконавчої влади і органів місцевого самоврядування області,  отримання ними відкритої інформації;

- систем обліку і контролю результатів розгляду звернень громадян;

- формування та впровадження правових, організаційних, науково-технічних, економічних, фінансових, технологічних, методичних умов розвитку регіональної складової електронної інформаційної системи «Електронний Уряд» з урахуванням світових тенденцій;

- створення загальнодоступних електронних інформаційних ресурсів на основі врахування національних, світоглядних, політичних, економічних, культурних та інших аспектів розвитку України;

- створення умов для забезпечення комп’ютерної та інформаційної грамотності всіх верств  населення, створення  системи мотивацій щодо впровадження і використання ІКТ для формування широкого попиту на такі технології в усіх сферах життя суспільства;

- подальша розбудова регіональної складової електронної інформаційної системи «Електронний Уряд» в Харківській області.

Також, до пріоритетних напрямів інформатизації області в різних сферах діяльності варто віднести:

впровадження ІКТ на об’єктах соціальної інфраструктури (заклади охорони здоров’я, освіти, культури, спорту):

- побудова та підключення до волоконно-оптичних ліній зв’язку;

- впровадження використання комп’ютерних мультимедійних  технологій при викладанні навчальних предметів та дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах області;

- впровадження систем дистанційного навчання та забезпечення на їх основі ефективного впровадження і використання ІКТ на всіх освітніх рівнях усіх форм навчання;

- забезпечення розвитку регіональної складової інформаційної мережі;

- підвищення організаційного і технологічного рівня розвитку ІКТ, забезпечення готовності працівників до роботи з ними;

- забезпечення доступу до світових знань та актуальних на місцевому рівні інформаційних ресурсів з метою підвищення ефективного виконання регіональних  програм;

- запровадження ІКТ у бібліотеках, архівах, музеях та інших закладах культури, що сприятиме забезпеченню повного і постійного доступу населення до надбань культури, писемності, традицій та звичаїв усіх корінних народів і національних меншин України;

- переведення в електронну форму національних надбань у сфері культури та мистецтва

впровадження ІКТ у сферу охорони навколишнього природного середовища:

- моніторинг стану навколишнього середовища, природних ресурсів і здоров’я населення з обліком розвитку і реконструкції промисловості;

- розширення доступу громадськості до екологічної інформації, своєчасного інформування про результати регіонального екологічного аудиту та екологічного моніторингу, прийняття рішень щодо екологічних проблем і врахування інтересів громадськості при їх вирішенні;

впровадження ІКТ у сільському господарстві і промисловості:

- забезпечення інформаційної підтримки діяльності агро-бізнес-класів та малого і середнього бізнесу на селі;

- створення та впровадження системи дистанційного зондування землі з питань землекористування в інтересах сільського господарства;

- підключення агро-бізнес-класів до мережі інформаційно-маркетингових центрів.

Створення інформаційних систем для органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади області:

створення інформаційних систем для органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування області та необхідність включення їх до єдиного інформаційного простору України має забезпечити взаємодію між органами місцевого самоврядування для оперативного обміну укрупненими соціально-економічними показниками міст і районів області та їх аналізу, а також формування і надання єдиної бази нормативно-розпорядчих документів, ведення ділового листування й обробки спільних запитів, пов’язаних із вирішенням низки складних науково-технічних і організаційних проблем, для чого будуть потрібні значні матеріальні й фінансові ресурси.

З метою скорочення цих витрат, а також забезпечення логічно послідовного і швидкого розвитку регіональних інформаційних систем і створення на їх основі єдиного інформаційного простору області, доцільно об’єднати зусилля всіх органів місцевого самоврядування.

На даний час, проблема створення механізму формування та виконання програм і проєктів інформатизації органів місцевого самоврядування – це проблема інформатизації 17 міст, 27 районних рад, 441 селищної та сільської ради (станом на 25.10.2020), яка зумовлена, в основному, низьким рівнем розвитку електронних засобів взаємодії між органами державної влади та органами місцевого самоврядування в єдиному інформаційному просторі.

### 4. Принципи формування та реалізації Програми

Основними принципами політики органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування області щодо інформатизації  регіону є:

1. Управління  та координація процесів інформатизації.

Управління розробкою та впровадженням процесів інформатизації повинно виконуватися з єдиного центру, що забезпечить формування ефективних програм та проєктів інформатизації області, координацію та контроль реалізації проєктів, концентрацію фінансових ресурсів та їх ефективне використання.

2. Інтеграція і систематизація інформаційних ресурсів.

Інтеграція і систематизація інформаційних ресурсів області повинні забезпечити адекватність змісту і форми надання інформації для об’єкта управління, а також вимоги інтеграції різноманітних обласних кадастрів для спільного користування суб’єктами регіональної інформаційної системи.

3. Системна організація інформаційно-технологічного середовища.

Інформаційно-технологічне середовище має забезпечити усі стадії збору, зберігання, обробки, захисту і вчасного надання достовірної і повної інформації, а також сумісність інформаційних, телекомунікаційних та програмно-технічних засобів.

Реалізація Програми має забезпечити:

- узгодженість регіональних пріоритетів інформатизації з основними напрямами соціально-економічного розвитку області і Національною програмою інформатизації;

- координацію, розроблення та реалізацію регіональної, міжгалузевих, відомчих програм інформатизації щодо цілей, етапів, ресурсів та об’єктів робіт;

- спадковість, поступовість і безперервність процесу при реалізації проєктів (завдань) Програми на наступні роки;

- випереджувальний розвиток нормативно-правової бази регулювання відносин учасників утворення, розповсюдження і використання інформаційних продуктів і послуг;

- створення організаційних і фінансових основ для реалізації завдань інформатизації;

- постійний облік виконання завдань і перерозподіл та концентрацію ресурсів на користь найбільш результативних напрямів інформатизації;

- безперервний процес навчання державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування відповідно до вимог реалізації Програми.

### 5. Організаційне забезпечення виконання Програми

З метою забезпечення формування та виконання Програми розпорядженням голови Харківської обласної державної адміністрації від 26 травня 2010 року № 267 «Про розроблення Програми інформатизації Харківської області» (зі змінами) утворено науково-технічну раду Програми інформатизації Харківської області (далі – НТР), на яку покладено координацію робіт з інформатизації, обов’язки підготовки та відбору завдань для регіональної Програми інформатизації.

Нагляд за формуванням і виконанням Програми, організацію виконання окремих завдань (робіт) та оцінку їх якості здійснює керівник Програми – голова науково-технічної ради Програми інформатизації Харківської області.

НТР розглядає та погоджує проєкти технічних завдань (робіт) Програми, заслуховує виконавців окремих етапів виконаних робіт, контролює стан та терміни їх виконання. У разі необхідності НТР подає пропозиції щодо їх припинення або додаткового фінансування.

Організаційне забезпечення Програми здійснює відділ інформаційних технологій апарату Харківської обласної державної адміністрації, який залучає до виконання Програми найбільш досвідчені науково-дослідні та проєктні організації як регіону, так і всієї України. Для ефективного виконання деяких завдань з формування проєктів та виконання заходів Програми в Харківській обласній державній адміністрації утворено Департамент цифрової трансформації регіону.  Державним замовником та координатором робіт щодо виконання завдань Програми є Харківська обласна державна адміністрація. Контроль за ходом реалізації програми здійснює Харківська обласна рада.

Контракти з виконання завдань (робіт) Програми інформатизації укладаються на період бюджетного року відповідно до вимог чинного законодавства України.

Програма згідно з чинним законодавством України може щороку корегуватися із внесенням відповідних змін в установленому порядку.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2000 року № 644 «Про затвердження Порядку формування та виконання регіональної  програми і проекту інформатизації» (зі змінами) щокварталу та щороку, до 15 числа місяця, що настає за звітним, Генеральному державному замовнику Національної програми інформатизації надаються зведені звіти про хід виконання завдань (робіт) Програми за підписом керівника Програми.

Окремо, щокварталу та щороку надаються до Харківської обласної ради звіти про хід виконання Програми для розгляду їх на сесіях обласної ради.

###### Визначення джерел фінансування Програми

Передбачаються такі джерела фінансування Програми:

- кошти державного бюджету;

- кошти місцевих бюджетів, передбачені окремим рядком для фінансування Програми;

- інші джерела фінансування, не заборонені чинним законодавством України.

Фінансування кожного завдання (роботи) здійснюється окремо в межах контракту (договору) на його виконання.

### 7. Результати, очікувані від реалізації Програми

На даний час інформатизація регіону має розглядатися як ефективний засіб соціально-економічного розвитку, створення нових форм підприємницької діяльності, демократизації громадського життя, удосконалення системи управління. Інформація, нові інформаційні технології, інформаційно-аналітичні системи різноманітного рівня та призначення виступають як найважливіші чинники, що визначають у сучасному світі рівень та якість життя всіх членів суспільства.

Процес інформатизації є наукомістким, трудомістким, фондоємним та тривалим, а початкові етапи інноваційного циклу створення засобів інформатизації є витратними і обсяги таких витрат є значними.

Ефективність інформаційних технологій, що впроваджуються, залежить як від їх вмілого застосування, впливу на підвищення продуктивності та якості праці управлінців, так і від зменшення витрат на інформатизацію, яке досягається оптимальною організацією проєктування, створення та функціонування інформаційно-телекомунікаційних систем та інфраструктури інформатизації.

Найважливішими наслідками інформатизації, які визначають успіх у вирішенні завдань соціально-економічного розвитку, є побудова сучасної системи державного управління, розвиток телекомунікаційного середовища, створення потужних інформаційних ресурсів, розвиток пріоритетних напрямів економіки та соціальної сфери, надання рівного якісного доступу до інформації, освіти, послуг, що надаються закладами охорони здоров’я, адміністративних послуг органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування області, сприяння розбудови регіональної складової електронної інформаційної системи «Електронний Уряд», у якому кожен громадянин міг би створювати і накопичувати інформацію та знання, мати до них вільний доступ, користуватися і обмінюватися ними, щоб надати можливість кожній людині повною мірою реалізувати свій потенціал, сприяючи суспільному і особистому розвитку та підвищуючи якість життя.

Інформатизація області забезпечить:

-	широкомасштабне впровадження у діяльність органів влади, відомств, організацій сучасних засобів та методів збирання, накопичення, оброблення і використання інформації, необхідної для задоволення соціальних і інформаційних потреб населення та прийняття обґрунтованих рішень на всіх рівнях системи управління регіоном;

-	створення єдиного інформаційного простору та умов для прискореного вирішення завдань освіти та підготовки фахівців, культурного та духовного розвитку населення регіону;

-	скорочення термінів та підвищення якості навчання на всіх рівнях підготовки кадрів;

-	повноту і доступність національних і світових інформаційних ресурсів для широкого кола користувачів.

Результатами практичного впровадження завдань Програми стане:

-	перехід технологій управлінської діяльності на сучасний світовий рівень;

-	подальший розвиток телекомунікаційного середовища регіону. У результаті виконання заходів Програми усі районні державні адміністрації, районні ради області будуть підключені за широкосмуговими та швидкісними каналами до корпоративної мережі області, що дасть можливість забезпечити їх у повному обсязі послугами електронної пошти і доступом до мережі «Інтернет», підключення їх до системи регіональних інформаційних ресурсів та інше. Послідовно буде здійснюватися підключення всіх районних органів влади, сільських та селищних  рад до сучасних каналів зв’язку;

-	підвищення оперативності та ефективності прийняття управлінських рішень керівництвом Харківської обласної ради та обласної державної адміністрації, забезпечення доступу спеціалістів органів виконавчої влади й органів місцевого самоврядування до оперативних інформаційних та аналітичних баз даних спеціалізованої інформаційно-аналітичної системи;

-	забезпечення виконання норм Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг» (зі змінами) в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування області. Розвиток системи електронного документообігу та електронного цифрового підпису в усіх структурних підрозділах обласної державної адміністрації, обласної ради, районних радах та районних державних адміністраціях області, міських радах та територіальних громадах адміністративно-територіальних одиниць;

-	забезпечення виконання норм Закону України «Про електронні довірчі послуги» (зі змінами) в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування області.

Серед найважливіших результатів, очікуваних від виконання завдань Програми на 2021 – 2023 роки, варто визначити наступні:

-	удосконалення організаційного, нормативно-правового забезпечення у сфері інформатизації;

-	створення сучасної мультисервісної інформаційно-телекомунікаційної системи органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування  області;

-	створення необхідної інфраструктури для впровадження регіональної складової електронної інформаційної системи «Електронний Уряд»;

- реалізація проєкту «Харківщина – Кремнієва долина України»;

-	створення умов для розвитку єдиної системи електронного документообігу з використанням електронного цифрового підпису в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування  області;

-	створення і впровадження інтегрованої інформаційно-аналітичної  системи прийняття та підтримки управлінських рішень керівництвом обласної державної адміністрації та районних державних адміністрацій;

-	створення комплексної системи захисту інформації інформаційно-телекомунікаційних систем органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;

- побудова та підключення до волоконно-оптичних ліній зв’язку об’єктів соціальної інфраструктури (заклади охорони здоров’я, освіти, культури, спорту і т.д.) області;

-	створення антивірусного захисту державних інформаційних ресурсів;

-	дотримання вимог законодавства у сфері інтелектуальної власності;

-	підвищення кваліфікаційного рівня управлінського персоналу в сфері застосування інформаційно-комунікаційних технологій;

-	забезпечення безперебійного функціонування інформаційно-телекомунікаційної системи та існуючих інформаційних систем області.

Інтегральний та економічний ефект, який регіон отримає від реалізації Програми, полягає в узгодженості та підвищенні якості, оперативності інформаційних процесів і управлінських послуг та забезпечить якісно новий рівень управління за рахунок:

- впровадження сучасних інформаційних технологій та зростання кваліфікаційного рівня управлінського персоналу;

- оптимізації інформаційних потоків та стандартів документів на регіональному рівні та між регіоном і центром;

- повної реалізації системи вертикальних і горизонтальних зв’язків;

- оперативного отримання найбільш повної і достовірної інформації, необхідної для обґрунтування та прийняття рішень;

- значного скорочення часу на пошук, обробку та підготовку документів;

- вдосконалення звітності та документообігу;

- застосування сучасних програмно-технічних засобів на кожному етапі обробки інформації;

- заощадження на кожному автоматизованому робочому місці коштів за рахунок використання типових програмно-технічних комплексів та мережевих версій програмних продуктів;

- скорочення видатків на папір, витратні матеріали, телефонні розмови, відрядження тощо.

Виконання завдань Програми дозволить забезпечити не тільки сталий соціально-економічний розвиток області, а й інтегрувати область у європейський та світовий  інформаційний простір.

###### 8. Завдання Програми на 2021 – 2023 роки

| Завдання (види робіт) | Державний замовник завдання (робіт) | Обсяг фінансування, тис. гривень |  |  |  |  |  |  |  | Очікувані результати |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всього |  | у тому числі |  |  |  |  |  |  |
|  |  | обласний бюджет | інші джерела | капітальні вкладення |  | поточні витрати |  |  |  |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | інші джерела | науково-дослідні роботи |  | інші потреби |  |  |
|  |  |  |  |  |  | обласний бюджет | інші джерела | обласний бюджет | інші джерела |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Нормативно-правове, організаційне та методичне забезпечення інформатизації |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Розроблення організаційно-розпорядчих документів щодо виконання завдань і заходів Програми | Харківська обласна державна адміністрація | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | Удосконалення нормативно-правової бази системи інформатизації регіону |
| 1.1. Вивчення досвіду європейських країн щодо запровадження технологій електронного урядування «Електронний уряд», підвищення рівня інформатизації у регіонах | Харківська обласна державна адміністрація | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Перехід на європейський рівень систем електронного урядування |
| 1.2. Розроблення методичних рекомендацій та надання допомоги з питань розроблення програм інформатизації в районах, містах обласного значення та територіальних громадах адміністративно-територіальних одиниць, з урахуванням завдань Програми | Харківська обласна державна адміністрація | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Підвищення ефективності використання коштів обласного та місцевих бюджетів на виконання завдань з впровадження інформаційних технологій |
| 1.3. Проведення щорічної інвентаризації усіх інформаційних та програмно-технічних ресурсів органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування області | Харківська обласна державна адміністрація | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Створення та актуалізація реєстру регіональних інформаційних ресурсів |
| 1.4. Проведення щорічних конкурсів на кращий проєкт у сфері інформатизації | Харківська обласна державна адміністрація | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | Стимулювання молоді регіону та всієї України до впровадження інформаційних технологій у діяльності органів влади |
| 1.5. Організація проведення семінарів з підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування з питань розвитку сучасних інформаційних технологій та технічного захист інформації, у тому числі запровадження дистанційного навчання в системі підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування | Харківська обласна державна адміністрація | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | Підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування на постійно діючих курсах, короткотермінових та виїзних семінарах. Підвищення ефективності навчального процесу з використанням засобів дистанційної освіти державних службовців |
| 1.6. Розроблення порядків та регламентів інформаційної електронної взаємодії органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування області | Харківська обласна державна адміністрація | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Удосконалення нормативної бази та створення організаційно-правових умов для юридично значущого обміну даними |
| 2. Створення і розвиток інформаційної інфраструктури |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Створення сучасної мультисервісної інформаційно-телекомунікаційної системи органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування області (конвергентної телекомунікаційної мережі області), у тому числі: | Харківська обласна державна адміністрація | 65497,00 | 4000,00 | 48199,00 | 3000,00 | 60,00 | 0,00 | 17238,00 | 1000,00 | Розгортання спеціальної інформаційно-телекомунікаційної мережі органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування області |
| 2.1.1. Розроблення, узгодження проєктно-технічної документації на побудову конвергентної теле-комунікаційної мережі області та проєкту основних технічних рішень «Електронна Харківщина» | Харківська обласна державна адміністрація | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | Розроблення та створення технічних рішень та робочих проєктів щодо побудови конвергентної телекомунікаційної мережі області |
| 2.1.2. Побудова волоконно-оптичних сегментів для підключення Харківської обласної ради, Харківської обласної державної адміністрації, їх структурних підрозділів, районних державних адміністрацій та об’єднаних територіальних громад до конвергентної телекомунікаційної мережі області | Харківська обласна державна адміністрація | 3000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3000,00 | 0,00 | Створення сучасної інформаційно-телекомунікаційної мережі в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування області |
| 2.1.3. Побудова волоконно-оптичних сегментів для підключення до обласної конвергентної телекомунікаційної мережі територіальних органів міністерств та відомств України у Харківській області | Харківська обласна державна адміністрація | 12000,00 | 0,00 | 9000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3000,00 | 0,00 | Підключення до обласної конвергентної телекомунікаційної мережі територіальних органів міністерств та відомств України у Харківській області |
| 2.1.4. Побудова та підключення до волоконно-оптичних ліній зв’язку об’єктів соціальної інфраструктури (заклади охорони здоров’я, освіти, культури, спорту і т.д.) області | Харківська обласна державна адміністрація | 12000,00 | 0,00 | 9000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3000,00 | 0,00 | Підключення до високошвидкісного інтернету об’єктів соціальної інфраструктури області |
| 2.1.5. Реалізація заходів, пов’язаних із впровадженням проєкту «Харківщина – Кремнієва долина України» та розвитком цифрової інфраструктури області | Харківська обласна державна адміністрація | 0,00 | 4000,00 | 0,00 | 3000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1000,00 | Створення умов для розвитку ІТ-індустрії регіону та підготовки молодих спеціалістів у сфері ІТ |
| 2.1.6. Створення комплексної інформаційно-телекомунікаційної системи, модернізація та технічне обслуговування існуючої структурованої кабельної системи та центрального комунікаційного вузла конвергентної телекомунікаційної мережі області | Харківська обласна державна адміністрація | 30000,00 | 0,00 | 27000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3000,00 | 0,00 | Створення сучасної інформаційно-телекомунікаційної системи, модернізація та технічне обслуговування існуючої структурованої кабельної системи та центрального комунікаційного вузла Харківської обласної державної адміністрації шляхом придбання сучасного активного мережевого, телекомуні-каційного та серверного обладнання та проведення відповідних робіт |
| 2.1.7. Модернізація існуючої структурованої кабельної системи та центрального комунікаційного вузла телекомунікаційної мережі | Харківська обласна рада | 247,00 | 0,00 | 79,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168,00 | 0,00 | Модернізація інформаційно-телекомунікаційної системи в обласній раді |
| 2.1.8. Модернізація та технічна підтримка існуючої відомчої системи зв’язку органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування області. Створення нових сегментів | Харківська обласна державна адміністрація | 3000,00 | 0,00 | 1500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1500,00 | 0,00 | Поліпшення якості телефонного зв'язку, продовження впровадження сучасної ІР-телефонії в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування області |
| 2.1.9. Підключення нових сегментів Національної телекомунікаційної мережі (НТМ) у обласній державній адміністрації | Харківська обласна державна адміністрація | 60,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | Впровадження в органах виконавчої влади області захищеної системи для обміну службовою інформацією |
| 2.1.10. Розвинення, модернізація та підтримка системи інтерактивної взаємодії абонентів конвергентної телекомунікаційної мережі області в реальному масштабі часу | Харківська обласна державна адміністрація | 900,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | Впровадження в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування області технологій швидкісної передачі відеоінформації із використанням систем відеоконференцзв’язку шляхом придбання/оновлення програмного забезпечення, товарів та відповідних послуг для забезпечення сталої роботи та розвитку системи |
| 2.1.11. Удосконалення локальних обчислювальних мереж в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування області | Харківська обласна державна адміністрація | 900,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | Оновлення, модернізація та технічне обслуговування локальної мережі в приміщеннях обласної державної адміністрації, обласної ради та їх структурних підрозділах |
| 2.1.12. Впровадження технологій швидкісної передачі даних із використанням каналів зв’язку високої пропускної спроможності | Харківська обласна державна адміністрація | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | Забезпечення високої пропускної спроможності каналів зв’язку з районними державними адміністраціями, районними радами, виконавчими органами місцевих рад міст обласного значення та об’єднаними територіальними громадами із використанням швидкісних каналів передачі даних |
| 2.1.13. Підключення сільських та селищних рад районів області до мережі «Інтернет» та конвергентної телекомунікаційної мережі області | Харківська обласна державна адміністрація | 180,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | Забезпечення доступу до інформаційних ресурсів області, у тому числі до мережі «Інтернет» сільських та селищних рад області |
| 2.1.14. Поширення використання технології бездротової мережі Wi-Fi, WiMax у роботі місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування | Харківська обласна державна адміністрація | 1200,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | Впровадження бездротової мережі Wi-Fi, WiMax з відокремленим каналом зв’язку. Створення умов для вільного доступу до мережі «Інтернет» представників громадськості, депутатського корпусу тощо |
| 2.1.15. Впровадження нових та технічна підтримка існуючих офіційних інформаційних ресурсів органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування області в мережі «Інтернет» | Харківська обласна державна адміністрація | 1500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1500,00 | 0,00 | Забезпечення інформаційної відкритості діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування області, задоволення інформаційних потреб громадян через мережу «Інтернет» |
| 2.1.16. Впровадження хмарних технологій в роботі органів виконавчої влади області | Харківська обласна державна адміністрація | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | Розміщення інформаційних ресурсів та систем органів виконавчої влади області на захищених хмарних платформах та площадках розташованих на території України |
| 2.1.17. Забезпечення органів виконавчої влади доступом із високою швидкістю до мережі «Інтернет». Отримання від RIPE (Regional Internet Registries) Незалежних номерних Інтернет-ресурсів (постійних IP-адрес) для внутрішнього використання | Харківська обласна державна адміністрація | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | Забезпечення доступу до інформаційних ресурсів області, у тому числі до мережі «Інтернет», органів виконавчої влади |
| 3. Впровадження інтегрованої інформаційно-аналітичної системи прийняття управлінських рішень |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Впровадження інтегрованої інформаційно-аналітичної системи прийняття управлінських рішень Харківської обласної державної адміністрації як підсистеми інформаційної системи «Електронна Харківщина», у тому числі: | Харківська обласна державна адміністрація | 28493,00 | 60,00 | 16400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12183,00 | 60,00 | Підвищення оперативності та ефективності прийняття управлінських рішень. Використання геоінформаційних технологій як сучасного засобу для прийняття управлінських рішень |
| 3.1.1. Модернізація, супровід та технічне обслуговування, у т.ч. ремонт, регіонального центру обміну документами | Харківська обласна державна адміністрація | 1200,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | Впровадження єдиної системи електронного документообігу в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування області. Забезпечення виконання вимог чинного законодавства України у сфері електронних документів та електронного документообігу |
| 3.1.2 Подальший розвиток системи електронного документообігу Харківської обласної державної адміністрації з використанням електронного цифрового підпису в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування області | Харківська обласна державна адміністрація | 3000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3000,00 | 0,00 | Впровадження єдиної системи електронного документообігу в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування області. Забезпечення виконання вимог чинного законодавства України у сфері електронних документів та електронного документообігу |
| 3.1.3. Використання електронного цифрового підпису в системі електронного документообігу та впровадження інших цифрових сервісів у інформаційно-телекомунікаційних системах органів виконавчої влади | Харківська обласна державна адміністрація | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | Забезпечення виконання вимог Закону України «Про електронні довірчі послуги» та чинного законодавства України у сфері захисту інформації шляхом придбання відповідних систем |
| 3.1.4. Розвиток системи електронного документообігу. Побудова регіонального центру обміну документами та єдиної системи електронного документообігу з використанням електронного цифрового підпису в органах місцевого самоврядування області | Харківська обласна рада | 3775,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3275,00 | 0,00 | Впровадження єдиної системи електронного документообігу в органах місцевого самоврядування області. Забезпечення виконання вимог Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг» |
| 3.1.5. Створення та підтримка реєстру електронних інформаційних ресурсів органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування області | Харківська обласна державна адміністрація | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | Створення автоматизованої системи «Реєстр інформаційних ресурсів області» |
| 3.1.6. Створення інформаційно-аналітичної системи прогнозування соціально-економічного та екологічного стану області | Харківська обласна державна адміністрація | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | Створення в області автоматизованої системи комплексного моніторингу (ІСКМ) |
| 3.1.7. Впровадження інформаційно-пошукової системи законодавчої бази в електронному виді в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування області | Харківська обласна державна адміністрація | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | Підвищення правового рівня та кваліфікації працівників органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування області |
| 3.1.8. Інтеграція та підключення інформаційної системи органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з метою забезпечення надання адміністративних послуг в електронній формі за принципом «єдиного вікна» до: | Харківська обласна державна адміністрація | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | Спрощення доступу жителям населених пунктів регіону до необхідної інформації. Економія часу та ресурсів при отриманні послуг |
| 3.1.8.1. Державної інформаційної системи електронних звернень громадян | Харківська обласна державна адміністрація | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 |  |
| 3.1.8.2. Інформаційної системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів | Харківська обласна державна адміністрація | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 |  |
| 3.1.8.3. Єдиного державного порталу адміністративних послуг громадянам та суб’єктам господарювання | Харківська обласна державна адміністрація | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 |  |
| 3.1.9. Створення та ведення базових інформаційних ресурсів області із використанням геоінформаційних технологій, у тому числі розроблення та впровадження технології та інструментальних засобів створення міських (районних) геоінформаційних систем на базі програмних продуктів із відкритим кодом | Харківська обласна державна адміністрація | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | Впровадження в області адресної системи: електронної карти, кадастру об'єктів нерухомості, кадастру корисних копалин, лісового та водного кадастрів, реєстру промислових і сільськогосподарських підприємств |
| 3.1.10. Створення регіональної інформаційно-аналітичної системи моніторингу та організації дорожнього руху | Харківська обласна державна адміністрація | 6900,00 | 0,00 | 6000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | Впровадження автоматизованої системи моніторингу та організації руху автотранспорту в області |
| 3.1.11. Впровадження інформаційно-аналітичних систем, регіональних електронних інформаційних ресурсів для мешканців районних державних адміністрацій, районних рад, міських рад міст обласного значення, об’єднаних територіальних громад, сільських та селищних рад | Харківська обласна державна адміністрація | 1200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1200,00 | 0,00 | Підвищення ефективності роботи органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування області. Забезпечення прав громадян на отримання інформації в електронному вигляді |
| 3.1.12. Забезпечення онлайн- трансляцій пленарних засідань сесій обласної ради, засідань постійних комісій, а також, у разі потреби, інтернет-трансляцій засідань комісій, утворених компетентними органами влади | Харківська обласна державна адміністрація, Харківська обласна рада | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Забезпечення прав громадян на отримання відкритої, достовірної інформації у онлайн-режимі про діяльність органів влади |
| 3.1.13. Технічне забезпечення проведення обласних нарад із використанням обласної системи відеоконференцзв’язку, відеонарад на базі публічних сервісів | Харківська обласна державна адміністрація | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Підвищення ефективності та швидкості прийняття управлінських рішень |
| 3.1.14. Забезпечення засобами інформатизації органів виконавчої влади підпункт 3.1.14. пункту 3.1. підрозділу 3. «Впровадження інтегрованої інформаційно-аналітичної системи прийняття управлінських рішень» розділу 8. «Завдання Програми на 2021 – 2023 роки» викладено в новій редакції згідно з рішенням № 214-VIII від 23.09.2021 | Харківська обласна державна адміністрація | 9600,00 | 0,00 | 9000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | Оснащення сучасною комп’ютерною та оргтехнікою технікою, серверним та мережевим обладнанням, а також дрібним комп’ютерним приладдям органів виконавчої влади області |
| 3.1.15. Придбання програмного забезпечення. Поновлення ліцензій та супровід раніше придбаного програмного забезпечення | Харківська обласна державна адміністрація | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | Дотримання вимог законодавства у сфері інтелектуальної власності, впровадження ліцензійного програмного забезпечення в органах виконавчої влади області |
| 3.1.16. Оновлення програмного забезпечення, поновлення ліцензій раніше придбаного програмного забезпечення | Харківська обласна рада | 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168,00 | 0,00 | Впровадження ліцензійного програмного забезпечення в органах місцевого самоврядування |
| 3.1.17. Впровадження Харківської ініціативи «Smart Region» та інших спільних проєктів (програм) інформатизації, спрямованих на розвиток регіону | Харківська обласна державна адміністрація | 180,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 60,00 | Створення єдиного майданчику ідей, можливостей та перспектив, що змінюють життя громад, через дієві проєктні практики та партнерства для прозорого і відкритого самоврядування із залученням коштів міжнародних установ на умовах співфінансування |
| 3.1.18. Впровадження системи організації робочого процесу та управління персоналом в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування області | Харківська обласна державна адміністрація | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | Підвищення рівня ефективності реалізації владних повноважень та управлінського процесу за рахунок впровадження електронних систем організації робочого процесу |
| 3.1.19. Розбудова обласної цифрової інформаційно-аналітичної системи баз даних та реєстрів | Харківська обласна державна адміністрація | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | Підвищення рівня ефективності місцевих органів влади в прийнятті управлінських рішень за рахунок впровадження систем роботи з даними. Впровадження уніфікованого програмного забезпечення для ведення реєстрів місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. Оптимізація роботи з діючими реєстрами, базами даних та спрощення обробки статистичної інформації |
| 4. Підтримка працездатності та забезпечення функціонування обласних інформаційно-телекомунікаційних систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Забезпечення безперебійного функціонування інформаційно-телекомунікаційних систем та існуючих інформаційних ресурсів області, у тому числі: | Харківська обласна державна адміністрація Харківська обласна рада | 2660,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2060,00 | 0,00 | Забезпечення безперебійного та безаварійного функціонування сучасної системи регіональних інформаційних ресурсів. Забезпечення технічного захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування області |
| 4.1.1. Модернізація, оновлення (у т.ч. придбання запасних частин, витратних матеріалів та комплектуючих), а також проведення ремонту технічних комплексів інформаційно-телекомунікаційних систем області | Харківська обласна державна адміністрація | 1200,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | Забезпечення безперебійного та безаварійного функціонування технічних комплексів області (серверного, мережевого, комп’ютерного та периферійного обладнання) |
| 4.1.2. Підтримка каналів зв’язку інформаційно-телекомунікаційних систем області | Харківська обласна державна адміністрація | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | Забезпечення сталого функціонування каналів зв’язку |
| 4.1.3. Підтримка функціонування інформаційних ресурсів області | Харківська обласна державна адміністрація | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | Забезпечення безперебійного функціонування інформаційних ресурсів органів виконавчої влади області |
| 4.1.4. Забезпечення технічного захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах органів виконавчої влади області | Харківська обласна державна адміністрація | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | Забезпечення захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах органів виконавчої влади області |
| 4.1.5. Створення системи технічного захисту на об'єктах інформаційної діяльності, у тому числі створення комплексу технічного захисту інформації | Харківська обласна рада | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | Забезпечення захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах |
| Разом: |  | 96830,00 | 4060,00 | 65199,00 | 3000,00 | 60,00 | 0,00 | 31661,00 | 1060,00 |  |
| Разом за Програмою: |  | 100890,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Орієнтовно витрати на фінансування програми інформатизації Харківської області «Електронна Харківщина» на 2021 – 2023 роки за роками: | 2021 | – | 38122,00 | тис. грн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 | – | 33301,50 | тис. грн |
|  | 2023 | – | 29526,50 | тис. грн |

###### 9. Завдання Програми на 2021 рік

| Завдання (види робіт) | Державний замовник завдання (робіт) | Обсяг фінансування, тис. гривень |  |  |  |  |  |  |  | Очікувані результати |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всього |  | у тому числі |  |  |  |  |  |  |
|  |  | обласний бюджет | інші джерела | капітальні вкладення |  | поточні витрати |  |  |  |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | інші джерела | науково-дослідні роботи |  | інші потреби |  |  |
|  |  |  |  |  |  | обласний бюджет | інші джерела | обласний бюджет | інші джерела |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Нормативно-правове, організаційне та методичне забезпечення інформатизації |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Розроблення організаційно-розпорядчих документів щодо виконання завдань і заходів Програми | Харківська обласна державна адміністрація | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | Удосконалення нормативно-правової бази системи інформатизації регіону |
| 1.1. Вивчення досвіду європейських країн щодо запровадження технологій електронного урядування "Електронний уряд", підвищення рівня інформатизації у регіонах | Харківська обласна державна адміністрація | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Перехід на європейський рівень систем електронного урядування |
| 1.2. Розроблення методичних рекомендацій та надання допомоги з питань розроблення програм інформатизації в районах, містах обласного значення та територіальних громадах адміністративно-територіальних одиниць, з урахуванням завдань Програми | Харківська обласна державна адміністрація | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Підвищення ефективності використання коштів обласного та місцевих бюджетів на виконання завдань з впровадження інформаційних технологій |
| 1.3. Проведення щорічної інвентаризації усіх інформаційних та програмно-технічних ресурсів органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування області | Харківська обласна державна адміністрація | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Створення та актуалізація реєстру регіональних інформаційних ресурсів |
| 1.4. Проведення щорічних конкурсів на кращий проєкт у сфері інформатизації | Харківська обласна державна адміністрація | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | Стимулювання молоді регіону та всієї України до впровадження інформаційних технологій у діяльності органів влади |
| 1.5. Організація проведення семінарів з підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування з питань розвитку сучасних інформаційних технологій та технічного захист інформації, у тому числі запровадження дистанційного навчання в системі підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування | Харківська обласна державна адміністрація | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | Підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування на постійно діючих курсах, короткотермінових та виїзних семінарах. Підвищення ефективності навчального процесу з використанням засобів дистанційної освіти державних службовців |
| 1.6. Розроблення порядків та регламентів інформаційної електронної взаємодії органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування області | Харківська обласна державна адміністрація | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Удосконалення нормативної бази та створення організаційно-правових умов для юридично значущого обміну даними |
| 2. Створення і розвиток інформаційної інфраструктури |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Створення сучасної мультисервісної інформаційно-телекомунікаційної системи органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування області (конвергентної телекомунікаційної мережі області), у тому числі: | Харківська обласна державна адміністрація | 24750,00 | 4000,00 | 17370,00 | 3000,00 | 20,00 | 0,00 | 7360,00 | 1000,00 | Розгортання спеціальної інформаційно-телекомунікаційної мережі органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування області |
| 2.1.1. Розроблення, узгодження проєктно-технічної документації на побудову конвергентної теле-комунікаційної мережі області та проекту основних технічних рішень «Електронна Харківщина» | Харківська обласна державна адміністрація | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | Розроблення та створення технічних рішень та робочих проєктів щодо побудови конвергентної телекомунікаційної мережі області |
| 2.1.2. Побудова волоконно-оптичних сегментів для підключення Харківської обласної ради, Харківської обласної державної адміністрації, їх структурних підрозділів, районних державних адміністрацій та об’єднаних територіальних громад до конвергентної телекомунікаційної мережі області | Харківська обласна державна адміністрація | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1000,00 | 0,00 | Створення сучасної інформаційно-телекомунікаційної мережі в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування області |
| 2.1.3. Побудова волоконно-оптичних сегментів для підключення до обласної конвергентної телекомунікаційної мережі територіальних органів міністерств та відомств України у Харківській області | Харківська обласна державна адміністрація | 4000,00 | 0,00 | 3000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1000,00 | 0,00 | Підключення до обласної конвергентної телекомунікаційної мережі територіальних органів міністерств та відомств України у Харківській області |
| 2.1.4. Побудова та підключення до волоконно-оптичних ліній зв’язку об’єктів соціальної інфраструктури (заклади охорони здоров’я, освіти, культури, спорту і т.д.) області | Харківська обласна державна адміністрація | 7000,00 | 0,00 | 4330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2670,00 | 0,00 | Підключення до високошвидкісного інтернету об’єктів соціальної інфраструктури області |
| 2.1.5. Реалізація проєкту «Харківщина – Кремнієва долина України» та розвиток цифрової інфраструктури області | Харківська обласна державна адміністрація | 0,00 | 4000,00 | 0,00 | 3000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1000,00 | Створення умов для розвитку ІТ-індустрії регіону та підготовки молодих спеціалістів у сфері ІТ |
| 2.1.6. Створення комплексної інформаційно-телекомунікаційної системи, модернізація та технічне обслуговування існуючої структурованої кабельної системи та центрального комунікаційного вузла конвергентної телекомунікаційної мережі області | Харківська обласна державна адміністрація | 10000,00 | 0,00 | 9000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1000,00 | 0,00 | Створення сучасної інформаційно-телекомунікаційної системи, модернізація та технічне обслуговування існуючої структурованої кабельної системи та центрального комунікаційного вузла Харківської обласної державної адміністрації шляхом придбання сучасного активного мережевого, телекомуні-каційного та серверного обладнання та проведення відповідних робіт |
| 2.1.7. Модернізація існуючої структурованої кабельної системи та центрального комунікаційного вузла телекомунікаційної мережі | Харківська обласна рада | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Модернізація інформаційно-телекомунікаційної системи в обласній раді |
| 2.1.8. Модернізація та технічна підтримка існуючої відомчої системи зв’язку органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування області. Створення нових сегментів | Харківська обласна державна адміністрація | 1000,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | Поліпшення якості телефонного зв'язку, продовження впровадження сучасної ІР-телефонії в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування області |
| 2.1.9. Підключення нових сегментів Національної телекомунікаційної мережі (НТМ) у обласній державній адміністрації | Харківська обласна державна адміністрація | 20,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | Впровадження в органах виконавчої влади області захищеної системи для обміну службовою інформацією |
| 2.1.10. Розвинення, модернізація та підтримка системи інтерактивної взаємодії абонентів конвергентної телекомунікаційної мережі області в реальному масштабі часу | Харківська обласна державна адміністрація | 300,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | Впровадження в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування області технологій швидкісної передачі відеоінформації із використанням систем відеоконференцзв’язку шляхом придбання/оновлення програмного забезпечення, товарів та відповідних послуг для забезпечення сталої роботи та розвитку системи |
| 2.1.11. Удосконалення локальних обчислювальних мереж в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування області | Харківська обласна державна адміністрація | 300,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | Оновлення, модернізація та технічне обслуговування локальної мережі в приміщеннях обласної державної адміністрації, обласної ради та їх структурних підрозділах |
| 2.1.12. Впровадження технологій швидкісної передачі даних із використанням каналів зв’язку високої пропускної спроможності | Харківська обласна державна адміністрація | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | Забезпечення високої пропускної спроможності каналів зв’язку з районними державними адміністраціями, районними радами, виконавчими органами місцевих рад міст обласного значення та об’єднаними територіальними громадами із використанням швидкісних каналів передачі даних |
| 2.1.13. Підключення сільських та селищних рад районів області до мережі «Інтернет» та конвергентної телекомунікаційної мережі області | Харківська обласна державна адміністрація | 60,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | Забезпечення доступу до інформаційних ресурсів області, у тому числі до мережі «Інтернет» сільських та селищних рад області |
| 2.1.14. Поширення використання технології бездротової мережі Wi-Fi, WiMax у роботі місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування | Харківська обласна державна адміністрація | 400,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | Впровадження бездротової мережі Wi-Fi, WiMax з відокремленим каналом зв’язку. Створення умов для вільного доступу до мережі «Інтернет» представників громадськості, депутатського корпусу тощо |
| 2.1.15. Впровадження нових та технічна підтримка існуючих офіційних інформаційних ресурсів органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування області в мережі «Інтернет» | Харківська обласна державна адміністрація | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | Забезпечення інформаційної відкритості діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування області, задоволення інформаційних потреб громадян через мережу «Інтернет» |
| 2.1.16. Впровадження хмарних технологій в роботі органів виконавчої влади області | Харківська обласна державна адміністрація | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | Розміщення інформаційних ресурсів та систем органів виконавчої влади області на захищених хмарних платформах та площадках розташованих на території України |
| 2.1.17. Забезпечення органів виконавчої влади доступом із високою швидкістю до мережі «Інтернет». Отримання від RIPE (Regional Internet Registries) Незалежних номерних Інтернет-ресурсів (постійних IP-адрес) для внутрішнього використання | Харківська обласна державна адміністрація | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | Забезпечення доступу до інформаційних ресурсів області, у тому числі до мережі «Інтернет», органів виконавчої влади |
| 3. Впровадження інтегрованої інформаційно-аналітичної системи прийняття управлінських рішень |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Впровадження інтегрованої інформаційно-аналітичної системи прийняття управлінських рішень Харківської обласної державної адміністрації як підсистеми інформаційної системи «Електронна Харківщина», у тому числі: | Харківська обласна державна адміністрація | 8272,00 | 20,00 | 5300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3002,00 | 20,00 | Підвищення оперативності та ефективності прийняття управлінських рішень. Використання геоінформаційних технологій як сучасного засобу для прийняття управлінських рішень |
| 3.1.1. Модернізація, супровід та технічне обслуговування, у т.ч. ремонт, регіонального центру обміну документами | Харківська обласна державна адміністрація | 400,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | Впровадження єдиної системи електронного документообігу в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування області. Забезпечення виконання вимог чинного законодавства України у сфері електронних документів та електронного документообігу |
| 3.1.2 Подальший розвиток системи електронного документообігу Харківської обласної державної адміністрації з використанням електронного цифрового підпису в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування області | Харківська обласна державна адміністрація | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1000,00 | 0,00 | Впровадження єдиної системи електронного документообігу в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування області. Забезпечення виконання вимог чинного законодавства України у сфері електронних документів та електронного документообігу |
| 3.1.3. Використання електронного цифрового підпису в системі електронного документообігу та впровадження інших цифрових сервісів у інформаційно-телекомунікаційних системах органів виконавчої влади | Харківська обласна державна адміністрація | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | Забезпечення виконання вимог Закону України «Про електронні довірчі послуги» та чинного законодавства України у сфері захисту інформації шляхом придбання відповідних систем |
| 3.1.4. Розвиток системи електронного документообігу. Побудова регіонального центру обміну документами та єдиної системи електронного документообігу з використанням електронного цифрового підпису в органах місцевого самоврядування області | Харківська обласна рада | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Впровадження єдиної системи електронного документообігу в органах місцевого самоврядування області. Забезпечення виконання вимог Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг» |
| 3.1.5. Створення та підтримка реєстру електронних інформаційних ресурсів органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування області | Харківська обласна державна адміністрація | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | Створення автоматизованої системи «Реєстр інформаційних ресурсів області» |
| 3.1.6. Створення інформаційно-аналітичної системи прогнозування соціально-економічного та екологічного стану області | Харківська обласна державна адміністрація | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | Створення в області автоматизованої системи комплексного моніторингу (ІСКМ) |
| 3.1.7. Впровадження інформаційно-пошукової системи законодавчої бази в електронному виді в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування області | Харківська обласна державна адміністрація | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | Підвищення правового рівня та кваліфікації працівників органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування області |
| 3.1.8. Інтеграція та підключення інформаційної системи органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з метою забезпечення надання адміністративних послуг в електронній формі за принципом «єдиного вікна» до: | Харківська обласна державна адміністрація | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | Спрощення доступу жителям населених пунктів регіону до необхідної інформації. Економія часу та ресурсів при отриманні послуг |
| 3.1.8.1. Державної інформаційної системи електронних звернень громадян | Харківська обласна державна адміністрація | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 |  |
| 3.1.8.2. Інформаційної системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів | Харківська обласна державна адміністрація | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 |  |
| 3.1.8.3. Єдиного державного порталу адміністративних послуг громадянам та суб’єктам господарювання | Харківська обласна державна адміністрація | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 |  |
| 3.1.9. Створення та ведення базових інформаційних ресурсів області із використанням геоінформаційних технологій, у тому числі розроблення та впровадження технології та інструментальних засобів створення міських (районних) геоінформаційних систем на базі програмних продуктів із відкритим кодом | Харківська обласна державна адміністрація | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | Впровадження в області адресної системи: електронної карти, кадастру об'єктів нерухомості, кадастру корисних копалин, лісового та водного кадастрів, реєстру промислових і сільськогосподарських підприємств |
| 3.1.10. Створення регіональної інформаційно-аналітичної системи моніторингу та організації дорожнього руху | Харківська обласна державна адміністрація | 2300,00 | 0,00 | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | Впровадження автоматизованої системи моніторингу та організації руху автотранспорту в області |
| 3.1.11. Впровадження інформаційно-аналітичних систем, регіональних електронних інформаційних ресурсів для мешканців районних державних адміністрацій, районних рад, міських рад міст обласного значення, об’єднаних територіальних громад, сільських та селищних рад | Харківська обласна державна адміністрація | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | Підвищення ефективності роботи органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування області. Забезпечення прав громадян на отримання інформації в електронному вигляді |
| 3.1.12. Забезпечення онлайн- трансляцій пленарних засідань сесій обласної ради, засідань постійних комісій, а також, у разі потреби, інтернет-трансляцій засідань комісій, утворених компетентними органами влади | Харківська обласна державна адміністрація Харківська обласна рада | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Забезпечення прав громадян на отримання відкритої, достовірної інформації у онлайн режимі про діяльність органів влади |
| 3.1.13. Технічне забезпечення проведення обласних нарад із використанням обласної системи відеоконференції зв’язку, відеонарад на базі публічних сервісів | Харківська обласна державна адміністрація | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Підвищення ефективності та швидкості прийняття управлінських рішень |
| 3.1.14. Забезпечення засобами інформатизації органів виконавчої влади підпункт 3.1.14. пункту 3.1. підрозділу 3. «Впровадження інтегрованої інформаційно-аналітичної системи прийняття управлінських рішень» розділу 9. «Завдання Програми на 2021 рік» викладено в новій редакції згідно з рішенням № 214-VIII від 23.09.2021 | Харківська обласна державна адміністрація | 3200,00 | 0,00 | 3000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | Оснащення сучасною комп’ютерною та оргтехнікою технікою, серверним та мережевим обладнанням, а також дрібним комп’ютерним приладдям органів виконавчої влади області |
| 3.1.15. Придбання програмного забезпечення. Поновлення ліцензій та супровід раніше придбаного програмного забезпечення | Харківська обласна державна адміністрація | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | Дотримання вимог законодавства у сфері інтелектуальної власності, впровадження ліцензійного програмного забезпечення в органах виконавчої влади області |
| 3.1.16. Оновлення програмного забезпечення, поновлення ліцензій раніше придбаного програмного забезпечення | Харківська обласна рада | 56,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,00 | 0,00 | Впровадження ліцензійного програмного забезпечення в органах місцевого самоврядування |
| 3.1.17. Впровадження Харківської ініціативи «Smart Region» та інших спільних проєктів (програм) інформатизації, спрямованих на розвиток регіону | Харківська обласна державна адміністрація | 90,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 20,00 | Створення єдиного майданчику ідей, можливостей та перспектив, що змінюють життя громад, через дієві проєктні практики та партнерства для прозорого і відкритого самоврядування із залученням коштів міжнародних установ на умовах співфінансування |
| 3.1.18. Впровадження системи організації робочого процесу та управління персоналом в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування області | Харківська обласна державна адміністрація | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | Підвищення рівня ефективності реалізації владних повноважень та управлінського процесу за рахунок впровадження електронних систем організації робочого процесу |
| 3.1.19. Розбудова обласної цифрової інформаційно-аналітичної системи баз даних та реєстрів | Харківська обласна державна адміністрація | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | Підвищення рівня ефективності місцевих органів влади в прийнятті управлінських рішень за рахунок впровадження систем роботи з даними. Впровадження уніфікованого програмного забезпечення для ведення реєстрів місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. Оптимізація роботи з діючими реєстрами, базами даних та спрощення обробки статистичної інформації |
| 4. Підтримка працездатності та забезпечення функціонування обласних інформаційно-телекомунікаційних систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Забезпечення безперебійного функціонування інформаційно-телекомунікаційних систем та існуючих інформаційних ресурсів області, у тому числі: | Харківська обласна державна адміністрація Харківська обласна рада | 1020,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 820,00 | 0,00 | Забезпечення безперебійного та безаварійного функці-онування сучасної системи регіональних інформаційних ресурсів. Забезпечення технічного захисту інформації в інформаційно-телекомуні-каційних системах органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування області |
| 4.1.1. Модернізація, оновлення (у т.ч. придбання запасних частин, витратних матеріалів та комплектуючих), а також проведення ремонту технічних комплексів інформаційно-телекомунікаційних систем області | Харківська обласна державна адміністрація | 400,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | Забезпечення безперебійного та безаварійного функціонування технічних комплексів області (серверного, мережевого, комп’ютерного та периферійного обладнання) |
| 4.1.2. Підтримка каналів зв’язку інформаційно-телекомунікаційних систем області | Харківська обласна державна адміністрація | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | Забезпечення сталого функціонування каналів зв’язку |
| 4.1.3. Підтримка функціонування інформаційних ресурсів області | Харківська обласна державна адміністрація | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | Забезпечення безперебійного функціонування інформаційних ресурсів органів виконавчої влади області |
| 4.1.4. Забезпечення технічного захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах органів виконавчої влади області | Харківська обласна державна адміністрація | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | Забезпечення захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах органів виконавчої влади області |
| 4.1.5. Створення системи технічного захисту на об'єктах інформаційної діяльності, у тому числі створення комплексу технічного захисту інформації | Харківська обласна рада | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | Забезпечення захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах |
| Разом: |  | 34102,00 | 4020,00 | 22870,00 | 3000,00 | 20,00 | 0,00 | 11242,00 | 1020,00 |  |
| Разом за Програмою: |  | 38122,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Орієнтовно витрати на фінансування програми інформатизації Харківської області «Електронна Харківщина» на 2021 – 2023 роки за роками: | 2021 | – | 38122,00 | тис. грн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 | – | 33301,50 | тис. грн |
|  | 2023 | – | 29526,50 | тис. грн |

Перший заступник

голови обласної ради                                                                                                             Альберт КОНОНЕНКО