ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення обласної ради

від 20 лютого 2024 року № 797-VIII

(XXI сесія VIII скликання)

із змінами, внесеними

- розпорядженням голови ХОВА  від

31 січня 2025 року № 63 В

- розпорядженням голови ХОВА  від

18 червня  2025 року № 533 В

### Програма

### «Електронна Харківщина»

### на 2024 – 2026 роки

### м. Харків

### 2024 рік

1. Визначення проблем, на розв'язання яких спрямована Програма

Процес цифрового розвитку в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування області характеризується такими чинниками:

усі органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування області оснащені комп’ютерною технікою;

налагоджено використання працівниками обласної державної (військової) адміністрації та районних державних (військових) адміністрацій сервісів Microsoft 365 Е5, забезпечено резервне копіювання та захист каналів зв’язку на хмарному ресурсі Microsoft Azure;

висвітлення інформаційної діяльності обласної державної (військової) адміністрації здійснюється за допомогою офіційного вебсайту Харківської обласної військової адміністрації за посиланням https://kharkivoda.gov.ua;

усі працівники обласної державної (військової) адміністрації та її структурних підрозділів працюють із використанням інформаційних технологій;

триває впровадження в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування Харківської області єдиної системи електронного документообігу;

продовжується створення та супроводження корпоративної і локальних обчислювальних мереж органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування області, здійснюється забезпечення функціонування існуючих систем.

Основними ключовими напрямами виконання завдань Програми є:

моніторинг та урахування у Програмі норм чинного законодавства України;

побудова єдиної інфраструктури інформаційного простору області з резервуванням даних;

формування системи регіональних електронних інформаційних ресурсів;

створення корпоративної мережі органів виконавчої влади та місцевого самоврядування області та локальних обчислювальних мереж, використання корпоративної пошти, забезпечення функціонування існуючих систем;

побудова єдиної системи електронного документообігу між органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування області;

придбання нового та легалізація існуючого програмного забезпечення;

оснащення органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування області сучасними засобами комп’ютерної техніки;

створення регіональної системи інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування області.

Проте, аналіз сучасного стану інформаційного простору та цифрового розвитку області дозволяє визначити такі основні проблеми, що потребують вирішення:

недостатня активність впровадження електронно-комунікаційних технологій у ланці взаємодії «органи виконавчої влади – органи місцевого самоврядування»;

воєнний стан, що призвів до знищення інформаційно-комунікаційної системи;

недостатній рівень побудови, забезпечення функціонування та розвитку окремих сегментів електронно-комунікаційної системи та ресурсів (обробка даних, локальні електронно-комунікаційні мережі тощо) місцевих органів публічної влади;

наявність морально та фізично застарілої комп’ютерної техніки в обласній державній (військовій) адміністрації, її структурних підрозділах, органах місцевого самоврядування;

недостатній рівень інтеграції між собою електронних інформаційних ресурсів;

формування єдиної сучасної інформаційної інфраструктури регіону;

забезпечення формування та реалізації державної політики у сферах цифрового розвитку, цифрових інновацій, електронного урядування та електронної демократії;

розвиток цифрових навичок працівників органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.

Прийняття програми «Електронна Харківщина» на 2024 – 2026 роки (далі – Програма) прискорить процес утворення в області єдиного інформаційного середовища, розробки та впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних, цифрових технологій, застосування інструментів електронної демократії в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування, модернізації цифрової інфраструктури, впровадження сучасних і перспективних інформаційних технологій в усі сфери життєдіяльності регіону; забезпечить формування та реалізацію державної політики у сферах цифровізації, цифрового розвитку, цифрових інновацій, електронного урядування та електронної демократії, розвитку цифрових навичок працівників органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.

### 2. Мета та завдання Програми

Головною метою Програми на 2024 – 2026 роки є створення сучасної, гнучкої до кіберзагроз інформаційно-комунікаційної системи, здатної забезпечувати необхідні умови для задоволення технологічних, інформаційних проблем органів виконавчої влади області, сприяння соціально-економічному розвитку регіону шляхом упровадження сучасних та перспективних інформаційних технологій в усі сфери життєдіяльності регіону, створення умов для модернізації інформаційної інфраструктури.

Основними завданнями Програми є:

нормативно-правове, організаційне та методичне забезпечення реалізації Програми;

подальший розвиток інформаційно-комунікаційного середовища регіону (розпорядження голови ХОВА  від  18 червня  2025 року № 533 В );

забезпечення розвитку регіональних інформаційних систем, інформаційно-аналітичних систем органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування області, формування системи регіональних електронних інформаційних ресурсів;

продовження роботи зі створення корпоративної та локальних обчислювальних мереж обласної державної (військової) адміністрації та обласної ради, районних державних (військових) адміністрацій, забезпечення функціонування існуючих систем;

забезпечення необхідного рівня кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування щодо застосування інформаційно-комунікаційних технологій.

3. Перелік напрямів і заходів Програми на 2024 – 2026 роки

| № з/п | Найменування напрямів Програми (пріоритетні завдання) | Перелік заходів Програми | Термін виконан-ня заходів | Виконавці | Джерела фінансу-вання | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість) за роками виконання, тис. грн |  |  |  | Очікуваний результат виконання заходу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | усього, у т.ч. | 2024 | 2025 | 2026 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Нормативно-правове, організаційне та методичне забезпечення реалізації Програми | Упровадження досвіду європейських країн щодо запровадження технологій електронного урядування «Електронний уряд» | 2024 – 2026 | Харківська обласна державна (військова) адміністрація | Обласний бюджет | 90,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | Адаптація державного управління до нових вимог суспільного розвитку з урахуванням досвіду європейських країн |
| 2 | Вдосконалення системи електронного документообігу в обласній державній (військовій) адміністрації | Подальше вдосконалення системи електронного документообігу Харківської обласної державної (військової) адміністрації з використанням електронного цифрового підпису в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування | 2024 – 2026 | Харківська обласна державна (військова) адміністрація | Обласний бюджет | 2620,00 | 720,00 | 865,00 | 1035,00 | Забезпечення подальшого вдосконалення системи електронного документообігу |
| 3 | Підтримка працездатності та забезпечення функціонування обласних інформаційно- комунікаційних систем (розпорядження голови ХОВА від 18 червня 2025 року № 533 В ) | Модернізація, електронна комунікація (телекомунікація, електрозв`язок), оновлення (у т.ч. придбання витратних матеріалів, деталей для комплектування), а також проведення ремонту технічних комплексів інформаційних систем області ( у т. ч. технічне обслуговування, ремонт офісної техніки) (розпорядження голови ХОВА від 18 червня 2025 року № 533 В ) | 2024 – 2026 | Харківська обласна державна (військова) адміністрація | Обласний бюджет | 2440,00 | 790,00 | 780,00 | 870,00 | Забезпечення сталої роботи технічних комплексів інформаційних систем |
| 4 | Створення і розвиток інформаційної інфраструктури | 4.1. Побудова волоконно-оптичних сегментів для підключення Харківської обласної ради, Харківської обласної державної (військової) адміністрації, їхніх структурних підрозділів, органів місцевого самоврядування до конвергентної телекомунікаційної мережі області | 2024 – 2026 | Харківська обласна державна (військова) адміністрація | Обласний бюджет | 3000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | Створення сучасної інформаційно-телекомуніка-ційної мережі в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування області |
|  |  | 4.2.Створення комплексної інформаційно-телекомунікаційної системи, модернізація та технічне обслуговування існуючої структурованої кабельної системи та центрального комунікаційного вузла конвергентної телекомунікаційної мережі області | 2024 – 2026 | Харківська обласна державна (військова) адміністрація | Обласний бюджет | 3000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | Створення сучасної інформаційно-телекомуніка-ційної системи, модернізація та технічне обслуговування існуючої структурованої кабельної системи та центрального комунікаційного вузла Харківської обласної державної (військової) адміністрації шляхом придбання сучасного активного мережевого, телекомуніка-ційного та серверного обладнання та проведення відповідних робіт |
|  |  | 4.3. Створення та модернізація існуючої структурованої кабельної системи та центрального комунікаційного вузла телекомунікаційної мережі | 2024 – 2026 | Харківська обласна рада | Обласний бюджет | 255,00 | 85,00 | 85,00 | 85,00 | Модернізація інформаційно-телекомуніка-ційної системи |
|  |  | 4.4. Модернізація та технічна підтримка існуючої відомчої системи зв’язку органів виконавчої влади та місцевого самоврядування області. Створення нових сегментів | 2024 – 2026 | Харківська обласна державна (військова) адміністрація | Обласний бюджет | 2000,00 | 600,00 | 700,00 | 700,00 | Поліпшення якості телефонного зв'язку, продовження впровадження сучасної ІР-телефонії в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування області |
|  |  | 4.5. Упровадження технологій швидкісної передачі даних із використанням каналів зв’язку високої пропускної спроможності | 2024 – 2026 | Харківська обласна державна (військова) адміністрація | Обласний бюджет | 300,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Забезпечення високої пропускної спроможності каналів зв’язку з районними державними (військовими) адміністраціями, органами місцевого самоврядування до конвергентної телекомуніка-ційної мережі області |
|  |  | 4.6. Упровадження нових та технічна підтримка існуючих офіційних інформаційних ресурсів органів виконавчої влади та місцевого самоврядування області в мережі «Інтернет» | 2024 – 2026 | Харківська обласна державна (військова) адміністрація | Обласний бюджет | 2350,00 | 1150,00 | 550,00 | 650,00 | Забезпечення інформаційної відкритості діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування області через мережу «Інтернет». Забезпечення сталого розвитку інформаційної інфраструктури органів виконавчої влади та місцевого самоврядування області |
|  |  |  | 2024 – 2026 | Харківська обласна рада | Обласний бюджет | 1500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |  |
|  |  | 4.7. Упровадження хмарних технологій в роботу органів виконавчої влади області | 2024 – 2026 | Харківська обласна державна (військова) адміністрація | Обласний бюджет | 1500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | Розміщення інформаційних ресурсів та систем органів виконавчої влади області на захищених хмарних платформах та майданчиках |
| 5. | Впровадження інтегрованої інформаційно-аналітичної системи прийняття управлінських рішень | 5.1. Забезпечення сучасною комп’ютерною технікою органів виконавчої влади | 2024 – 2026 | Харківська обласна державна (військова) адміністрація | Обласний бюджет | 8300,00 | 2900,00 | 2800,00 | 2600,00 | Оснащення сучасною комп’ютерною технікою, серверним та мережевим обладнанням, а також дрібним комп’ютерним устаткуванням органів виконавчої влади області |
|  |  | 5.2. Оновлення програмного забезпечення, поновлення ліцензій раніше придбаного програмного забезпечення | 2024 – 2026 | Харківська обласна державна (військова) адміністрація | Обласний бюджет | 1200,00 | 300,00 | 400,00 | 500,00 | Оновлення ліцензійного програмного забезпечення в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування області (розпорядження голови ХОВА від 31 січня 2025 року № 63 В ) |
|  |  |  | 2024 – 2026 | Харківська обласна рада | Обласний бюджет | 600,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |  |
| Разом |  |  |  |  |  | 29155,00 | 9875,00 | 9510,00 | 9770,00 |  |
| Разом за Програмою |  |  |  |  |  | 29155,00 |  |  |  |  |

Фінансове забезпечення Програми здійснюється за кошти обласного бюджету Харківської області в межах його фінансових можливостей.

За попередніми розрахунками для виконання заходів, передбачених Програмою, необхідно:

у 2024 році – 9875,00 тис. грн;

у 2025 році – 9510,00 тис. грн;

у 2026 році – 9770,00 тис. грн.

4. Результативні показники Програми

Найважливішими показниками Програми, які визначають успіх у вирішенні завдань соціально-економічного розвитку області, є побудова сучасної системи державного управління, розвиток комунікаційного середовища, створення потужних інформаційних ресурсів (розпорядження голови ХОВА  від  18 червня  2025 року № 533 В ).

Виконання заходів Програми забезпечить:

широкомасштабне впровадження у діяльність органів виконавчої влади сучасних засобів та методів збирання, накопичення, оброблення і використання інформації, необхідної для задоволення соціальних й інформаційних потреб населення та прийняття обґрунтованих рішень на всіх рівнях системи управління регіоном;

перехід технологій управлінської діяльності на сучасний світовий рівень;

подальший розвиток  комунікаційного середовища регіону;

підвищення оперативності та ефективності прийняття управлінських рішень керівництвом Харківської обласної ради та Харківської обласної державної (військової) адміністрації;

забезпечення виконання норм Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг» в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування області. Розвиток системи електронного документообігу та електронного цифрового підпису в усіх структурних підрозділах обласної державної (військової) адміністрації, обласної ради, районних державних (військових) адміністраціях області;

забезпечення виконання вимог Закону України «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги» в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування області;

підвищення кваліфікаційного рівня управлінського персоналу в сфері застосування інформаційно-комунікаційних технологій;

забезпечення безперебійного функціонування інформаційно- комунікаційної системи та існуючих інформаційних систем області.

Інтегральний та економічний ефект, який регіон отримає від реалізації Програми, полягає в узгодженості та підвищенні якості, оперативності інформаційних процесів і управлінських послуг та забезпечить якісно новий рівень управління за рахунок:

упровадження сучасних інформаційних технологій та зростання кваліфікаційного рівня управлінського персоналу;

оптимізації інформаційних потоків та стандартів документів на регіональному рівні та між регіоном і центром;

повної реалізації системи вертикальних і горизонтальних зв’язків;

оперативного отримання найбільш повної і достовірної інформації, необхідної для обґрунтування та прийняття рішень;

значного скорочення часу на пошук, обробку та підготовку документів;

удосконалення звітності та документообігу;

застосування сучасних програмно-технічних засобів на кожному етапі обробки інформації;

заощадження на кожному автоматизованому робочому місці коштів за рахунок використання типових програмно-технічних комплексів та мережевих версій програмних продуктів;

скорочення видатків на папір, витратні матеріали, телефонні розмови, відрядження тощо.

Виконання завдань Програми дозволить забезпечити не тільки сталий соціально-економічний розвиток області, а й інтегрувати область у європейський та світовий інформаційний простір.

5 . Координація та контроль за ходом виконання Програми

Головним виконавцем та координатором Програми є Харківська обласна державна (військова) адміністрація.

Харківська обласна рада контролює виконання Програми, заслуховує звіти про виконання Програми, аналізує надану виконавцями статистичну та аналітичну інформацію.

Харківська обласна державна (військова) адміністрація:

забезпечує цільове та ефективне використання бюджетних коштів за призначенням;

вносить пропозиції щодо внесення змін або подовження терміну виконання заходів Програми, вирішує проблемні питання, що виникають у процесі їхньої реалізації. Програма згідно з чинним законодавством України може щороку корегуватися із внесенням відповідних змін в установленому порядку.

Керуючий справами

виконавчого апарату обласної ради                                 Оксана МАЛИШЕВА